ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

5 мая 2009 г. № 584

О некоторых мерах по реализации Закона Республики Беларусь «О мелиорации земель»

Изменения и дополнения:

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 29 июня 2011 г. № 867 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., № 78, 5/34078) <C21100867>;

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 22 декабря 2012 г. № 1193 (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 05.01.2013, 5/36695) <C21201193>;

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 26 июня 2013 г. № 544 (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 06.07.2013, 5/37484) <C21300544>;

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 25 мая 2018 г. № 396 (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 06.06.2018, 5/45221) <C21800396>;

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 18 октября 2022 г. № 700 (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 01.11.2022, 5/50872) <C22200700>

На основании абзаца шестого статьи 7 Закона Республики Беларусь от 23 июля 2008 г. № 423-З «О мелиорации земель» Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить формы:

примерного договора на проведение мелиоративных мероприятий согласно приложению 1;

примерного договора на оказание услуг по эксплуатации (обслуживанию) мелиоративных систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений согласно приложению 2.

2. Утратил силу.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 5 августа 2009 г.

Премьер-министр Республики Беларусь С.Сидорский

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 1  к постановлению Совета Министров Республики Беларусь 05.05.2009 № 584 (в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь 18.10.2022 № 700) |

Форма

Примерный договор на проведение мелиоративных мероприятий

ДОГОВОР  
на проведение мелиоративных мероприятий  
№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| \_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  | (место заключения договора) |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование юридического лица или фамилия, собственное имя,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (далее – заказчик)

отчество (если таковое имеется) физического лица)

в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) должностного лица)

действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование документа, подтверждающего

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с одной

полномочия должностного лица)

стороны, и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (далее – подрядчик)

(наименование юридического лица)

в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) должностного лица)

действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование документа, подтверждающего

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

полномочия должностного лица)

с другой стороны, вместе именуемые «стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

Предмет договора

1. Подрядчик обязуется провести следующие мелиоративные мероприятия \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование мелиоративных мероприятий)

на объекте \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование объекта мелиорации земель)

в соответствии с условиями настоящего договора, проектной документацией по мелиорации земель, прошедшей государственную экспертизу (заключение от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. № \_\_\_\_\_) и утвержденной \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование заказчика)

(приказ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. № \_\_\_\_\_\_), согласно графику проведения мелиоративных мероприятий на объекте (приложение 1).

Заказчик обязуется принять и оплатить проведенные мелиоративные мероприятия в соответствии с условиями, установленными настоящим договором, согласно графику платежей за проведение мелиоративных мероприятий на объекте (приложение 2).

2. Начало проведения мелиоративных мероприятий – \_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

3. Окончание проведения мелиоративных мероприятий – \_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

4. В связи с сезонностью производства работ на период \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ предусматриваются

(сева, выращивания, уборки урожая и другое)

технологические перерывы.

Сроки технологических перерывов устанавливаются графиком проведения мелиоративных мероприятий на объекте согласно приложению 1.

Цена договора

5. Договорная цена мелиоративных мероприятий указана в протоколе согласования договорной цены мелиоративных мероприятий согласно приложению 3 и на день заключения настоящего договора составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(сумма цифрами и прописью)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей.

6. Договорная цена мелиоративных мероприятий может быть изменена в случаях, предусмотренных законодательством.

7. Финансирование мелиоративных мероприятий производится за счет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(источники финансирования с указанием суммы финансирования

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

в случае, если мелиоративные мероприятия финансируются из нескольких источников)

Права и обязанности сторон

8. Заказчик обязан:

8.1. предоставить в течение пяти дней со дня подписания настоящего договора подрядчику площадку для проведения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

(наименование мелиоративных мероприятий)

8.2. передать подрядчику утвержденную в установленном порядке проектную документацию по мелиорации земель до начала выполнения работ;

8.3. передать подрядчику до начала выполнения работ иные документы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

(наименование документов)

8.4. доставить подрядчику для проведения мелиоративных мероприятий \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

(перечень материалов и изделий)

8.5. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

(иные обязанности)

9. Заказчик имеет право:

9.1. осуществлять контроль качества выполняемых подрядчиком работ;

9.2. посещать объект мелиорации земель и знакомиться с ходом проведения мелиоративных мероприятий, соблюдая при этом требования техники безопасности;

9.3. требовать от подрядчика информацию о ходе проведения мелиоративных мероприятий, о намечаемых конкретных датах ввода объекта мелиорации земель в эксплуатацию;

9.4. требовать от подрядчика устранения дефектов и недоделок, выявленных в ходе проведения мелиоративных мероприятий и в период гарантийного срока;

9.5. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

(иные права)

10. Подрядчик обязан:

10.1. провести мелиоративные мероприятия в соответствии с утвержденной проектной документацией по мелиорации земель и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(нормативные правовые акты)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ в установленные настоящим договором сроки;

10.2. обеспечить качество выполненных работ в соответствии с требованиями проектной документации по мелиорации земель и техническими нормативными правовыми актами;

10.3. обеспечить поставку на объект мелиорации земель необходимых материалов и изделий согласно подпункту 8.4 пункта 8 настоящего договора;

10.4. получить лесорубочные билеты на право рубки древесно-кустарниковой растительности и древостоя;

10.5. обеспечить реализацию материалов, полученных при попутной добыче и разборке в установленном порядке сносимых сооружений или замене отдельных их элементов (при наличии);

10.6 устранять недоделки и дефекты, выявленные в ходе проведения мелиоративных мероприятий и в период гарантийного срока эксплуатации объекта мелиорации земель, в сроки, согласованные с заказчиком;

10.7. сдать заказчику выполненные работы в объемах и сроки, предусмотренные настоящим договором;

10.8. обеспечить сохранность объекта мелиорации земель в целом, а также находящихся на нем материалов и изделий со дня начала проведения мелиоративных мероприятий до даты приемки в установленном порядке объекта мелиорации земель в эксплуатацию, после чего такая ответственность переходит заказчику;

10.9. осуществлять ведение всей исполнительной документации и передать ее заказчику за \_\_\_ дней до приемки объекта мелиорации земель в эксплуатацию;

10.10. передать заказчику по окончании мелиоративных мероприятий схемы расположения и каталоги координат и высот геодезических знаков, устанавливаемых при геодезических разбивочных работах в ходе проведения мелиоративных мероприятий и сохраняемых до их завершения;

10.11. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

(иные обязанности)

11. Подрядчик вправе:

11.1. принимать необходимые меры по устранению обстоятельств, препятствующих надлежащему исполнению настоящего договора;

11.2. при получении письменного согласия заказчика на проведение и оплату дополнительных мелиоративных мероприятий, не учтенных в проектной документации по мелиорации земель, но необходимых для дальнейшего производства работ, выполнять их;

11.3. назначить своих представителей для оформления актов сдачи-приемки выполненных мелиоративных мероприятий, проверки соответствия используемых конструкций, материалов и изделий требованиям проектной документации по мелиорации земель и технических нормативных правовых актов;

11.4. привлекать субподрядчиков для выполнения отдельных видов мелиоративных мероприятий на основании договоров субподряда;

11.5. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

(иные права)

12. Риск случайной гибели или случайного повреждения конструкций, материалов, изделий, оборудования, используемых для проведения мелиоративных мероприятий, несет подрядчик до даты приемки в установленном порядке объекта мелиорации земель в эксплуатацию.

13. Риск случайного повреждения результатов проведенных мелиоративных мероприятий до даты приемки в установленном порядке объекта мелиорации земель в эксплуатацию несет подрядчик.

Порядок расчетов

14. За расчетный период принимается месяц.

Расчеты за проведенные мелиоративные мероприятия осуществляются путем перечисления денежных средств со счетов \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(заказчика или органов государственного казначейства)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ на текущий (расчетный) банковский счет подрядчика.

15. Расчет за проведенные мелиоративные мероприятия осуществляется на основании подписанных заказчиком и подрядчиком справок о стоимости выполненных мелиоративных мероприятий.

Заказчик в течение \_\_\_ дней рассматривает представленные подрядчиком справки о стоимости выполненных мелиоративных мероприятий и подписывает их. При несогласии с данными, отраженными в указанных справках, заказчик в \_\_-дневный срок возвращает справки с мотивированным отказом в письменной форме.

16. Мелиоративные мероприятия, не предусмотренные в проектной документации по мелиорации земель, включаются в справку о стоимости выполненных мелиоративных мероприятий на основании трехстороннего акта обследования объекта мелиорации земель.

В акте обследования объекта мелиорации земель указываются перечень дополнительных работ, необходимых для обеспечения функционирования объекта мелиорации земель, обоснование причины проведения данных работ, их стоимость.

Акт обследования объекта мелиорации земель подписывается сторонами и проектной организацией.

17. По письменной заявке подрядчика (за \_\_\_\_\_ дней до начала проведения мелиоративных мероприятий) заказчик (за \_\_ дней до начала проведения мелиоративных мероприятий) перечисляет аванс по графику платежей за проведение мелиоративных мероприятий на объекте согласно приложению 2 в размере \_\_\_ процентов от стоимости предусмотренного к выполнению объема мелиоративных мероприятий.

18. Аванс считается полностью отработанным, если мелиоративные мероприятия, предусмотренные графиком проведения мелиоративных мероприятий на объекте согласно приложению 1, выполнены подрядчиком в полном объеме.

При невыполнении графика проведения мелиоративных мероприятий на объекте по вине подрядчика сумма отработанного аванса определяется как произведение стоимости фактически выполненных работ и установленного настоящим договором процента авансирования.

Сумма неотработанного аванса, определяемая как разница между суммой аванса, фактически полученного подрядчиком для выполнения мелиоративных мероприятий в периоде, принятом за расчетный, и суммой отработанного аванса, признается чужими денежными средствами, неправомерно удерживаемыми подрядчиком.

Проценты, начисляемые за пользование чужими денежными средствами на сумму неотработанного аванса, определяются в размере ставки рефинансирования Национального банка, действующей на день подписания заказчиком справки о стоимости выполненных мелиоративных мероприятий, осуществленных в периоде, принятом за расчетный, на который выдавался аванс.

Период пользования чужими денежными средствами определяется от даты получения аванса до даты подписания заказчиком справки о стоимости выполненных мелиоративных мероприятий, на которые выдавался аванс. Зачет подлежащей уплате суммы процентов за пользование чужими денежными средствами в счет оплаты выполненных работ (услуг) не допускается.

19. Некачественно выполненные мелиоративные мероприятия оплате не подлежат. Последующие технологически связанные с ними работы до устранения дефектов не оплачиваются. После устранения дефектов соответствующие мелиоративные мероприятия подлежат оплате по ценам, действовавшим на момент первоначально установленного графиком срока.

Устранение дефектов производится за счет подрядчика.

20. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

(иные условия)

Надзор за выполнением мелиоративных мероприятий

21. Для осуществления авторского надзора привлекается \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

проектной организации)

22. Для осуществления технического надзора заказчик назначает своего представителя.

23. Подрядчик назначает руководителя \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(виды работ)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ и уведомляет об этом заказчика.

24. Документы, подтверждающие полномочия представителей сторон на осуществление авторского надзора и технического надзора, прилагаются к настоящему договору.

25. Заказчик и подрядчик оформляют акты сдачи-приемки выполненных мелиоративных мероприятий, составляют акты промежуточной приемки ответственных элементов и освидетельствования скрытых работ.

26. Заказчик вправе при выявлении некачественно выполненных работ выдать письменное предписание подрядчику об устранении дефектов. При необходимости заказчик может требовать от подрядчика приостановления выполнения работ.

27. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

(иные условия)

Гарантийные обязательства

28. Гарантийный срок эксплуатации объекта мелиорации земель – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

(укать срок, который не может составлять менее пяти лет)

29. Исчисление гарантийного срока начинается со дня утверждения заказчиком в установленном порядке акта приемки объекта мелиорации земель в эксплуатацию.

Гарантийный срок на мелиоративные мероприятия, выполненные субподрядчиками, исчисляется со дня утверждения заказчиком акта приемки объекта мелиорации земель в эксплуатацию. Если мелиоративные мероприятия, являющиеся предметом настоящего договора, не принимаются заказчиком по не зависящим от подрядчика причинам, то гарантийный срок исчисляется со дня, когда заказчик должен их принять.

30. Дефекты, выявленные в период гарантийного срока, устраняются за счет подрядчика. Для участия в составлении акта согласования сроков и порядка устранения дефектов приглашается представитель подрядчика, который должен прибыть на объект мелиорации земель не позднее \_\_\_\_\_ дней со дня получения письменного уведомления заказчика. В случае неявки представителя подрядчика в установленный срок указанный акт составляется заказчиком в одностороннем порядке и направляется подрядчику для устранения дефектов.

31. Течение гарантийного срока прерывается на время, на протяжении которого объект мелиорации земель не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает подрядчик. Время, на которое прерывается гарантийный срок, исчисляется со дня направления подрядчику письменного уведомления о выявлении дефектов и заканчивается датой подписания акта сдачи-приемки выполненных работ по их устранению.

32. Подрядчик не несет ответственности за обнаруженные в пределах гарантийного срока дефекты, если он докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта (его частей), неправильной его эксплуатации или повреждения третьими лицами, ненадлежащего ремонта, произведенного самим заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

33. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

(иные условия)

Дополнительные условия

34. Подрядчик уведомляет за \_\_\_\_\_ дней заказчика в письменной форме о дате завершения проведения мелиоративных мероприятий.

35. За \_\_\_\_\_ дней до начала приемки объекта мелиорации земель подрядчик передает заказчику исполнительную документацию.

36. Приемка мелиоративных мероприятий оформляется актом приемки в эксплуатацию объекта мелиорации земель, который подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком.

37. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

(иные условия)

Ответственность сторон

38. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с актами законодательства.

Форс-мажорные обстоятельства

39. Ни одна из сторон не несет ответственности за полное или частичное невыполнение любого из своих обязательств, если невыполнение является следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, таких как наводнение, пожар, землетрясение, другие стихийные бедствия, акты терроризма и забастовки, иные чрезвычайные и непредотвратимые обстоятельства, возникшие после заключения настоящего договора.

40. Если любое из обстоятельств, указанных в пункте 39 настоящего договора, непосредственно повлияло на выполнение обязательств по настоящему договору в установленный в нем срок, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия соответствующих обстоятельств.

41. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств, уведомляет в письменной форме другую сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращении указанных в пункте 39 настоящего договора обстоятельств не позднее 5 дней с момента их наступления. Факты, изложенные в уведомлении, должны быть подтверждены документально.

Порядок изменения и расторжения договора

42. Изменения в настоящий договор вносятся путем заключения сторонами дополнительного соглашения.

43. Настоящий договор может быть расторгнут сторонами по основаниям, предусмотренным актами законодательства.

44. Споры, вытекающие из настоящего договора, разрешаются в порядке, предусмотренном актами законодательства.

Заключительные положения

45. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до дня выполнения ими своих обязательств.

46. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке по одному экземпляру для каждой из сторон.

47. Все приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью.

Адреса и банковские реквизиты сторон

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик | Подрядчик |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

Подписи сторон

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Подрядчик \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

Примечания:

1. Подпункт 11.2 пункта 11, пункт 16 настоящего договора не включаются в договоры, заключаемые с заказчиками, осуществляющими оплату мелиоративных мероприятий полностью или частично за счет бюджетных средств и (или) средств государственных внебюджетных фондов.

2. В пункте 37 настоящего договора, заключаемого с заказчиком, осуществляющим оплату работ полностью или частично за счет бюджетных средств и (или) средств государственных внебюджетных фондов, включаются обязательные условия, установленные нормативными правовыми актами, регулирующими отношения в сфере государственных закупок.

3. В случае, если оплата работ осуществляется полностью или частично за счет бюджетных средств и (или) средств государственных внебюджетных фондов и настоящий договор заключается по результатам проведения процедуры закупки в электронном виде, пункт 46 настоящего договора излагается в следующей редакции: «46. Настоящий договор заключается в письменной форме в виде электронного документа на электронной торговой площадке.».

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 1  к договору на проведение мелиоративных мероприятий (в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь 18.10.2022 № 700) |

ГРАФИК  
проведения мелиоративных мероприятий на объекте

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование объекта мелиорации земель)

(в действующих ценах)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обо- сно- вание | Наименование видов работ (этапов) | Еди- ница изме- рения | Коли- чество | Стоимость, тыс. рублей | | | | | | | | | | | |
| всего | в том числе | | | | | | | | | | |
| мате- риалы | по месяцам | | | | | | | | | |
| март | ап- рель | май | июнь | июль | ав- густ | сен- тябрь | ок- тябрь | но- ябрь | де- кабрь |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по договорной цене на дату заключения настоящего договора | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | налоги, сборы, отчисления, исчисляемые от выручки (кроме налога на добавленную стоимость) | x | x |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | налог на добавленную стоимость |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | стоимость поставляемых заказчиком материалов | x | x |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик | Подрядчик |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| \_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. | \_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 2  к договору на проведение мелиоративных мероприятий (в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь 18.10.2022 № 700) |

ГРАФИК  
платежей за проведение мелиоративных мероприятий

**на объекте** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

объекта мелиорации земель)

(тыс. рублей, в действующих ценах)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Месяцы | Стоимость по графику проведения мелиоративных мероприятий на объекте | Платежи | | |
| всего | в том числе | |
| аванс | оплата за текущий месяц |
| Январь |  |  |  |  |
| Февраль |  |  |  |  |
| Март |  |  |  |  |
| Апрель |  |  |  |  |
| Май |  |  |  |  |
| Июнь |  |  |  |  |
| Июль |  |  |  |  |
| Август |  |  |  |  |
| Сентябрь |  |  |  |  |
| Октябрь |  |  |  |  |
| Ноябрь |  |  |  |  |
| Декабрь |  |  |  |  |
| Всего |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик | Подрядчик |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| \_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. | \_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 3  к договору на проведение мелиоративных мероприятий (в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь 18.10.2022 № 700) |

ПРОТОКОЛ  
согласования договорной цены мелиоративных мероприятий

Наименование мелиоративных мероприятий \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Основание \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Заказчик \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Подрядчик \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Договорная цена мелиоративных мероприятий составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(сумма цифрами и прописью)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) тыс. рублей.

Протокол заседания комиссии по выбору победителя \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик | Подрядчик |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| \_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. | \_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 2  к постановлению Совета Министров Республики Беларусь 05.05.2009 № 584 (в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь 18.10.2022 № 700) |

Форма

Примерный договор на оказание услуг по эксплуатации (обслуживанию)   
мелиоративных систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений

ДОГОВОР  
на оказание услуг по эксплуатации (обслуживанию) мелиоративных систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений  
№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| \_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  | (место заключения договора) |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование юридического лица или фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (далее – заказчик) в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| физического лица) | (фамилия, собственное имя, отчество |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| (если таковое имеется) должностного лица) | (наименование |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с одной

документа, подтверждающего полномочия должностного лица)

стороны, и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (далее – исполнитель)

(наименование юридического лица)

в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) должностного лица)

действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование документа, подтверждающего

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, вместе

полномочия должностного лица)

именуемые «стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

Предмет договора

1. Исполнитель обязуется оказать услуги по эксплуатации (обслуживанию) мелиоративных систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование юридического лица или фамилия, собственное имя, отчество

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(если таковое имеется) физического лица – пользователя мелиоративных систем

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

и отдельно расположенных гидротехнических сооружений)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ района (районов)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ области (областей) в соответствии с Правилами эксплуатации (обслуживания) мелиоративных систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений, утвержденными постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 10 июля 2009 г. № 920, согласно графику оказания услуг по эксплуатации (обслуживанию) мелиоративных систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений (приложение 1).

Заказчик обязуется принять и оплатить эти услуги в соответствии с условиями настоящего договора, согласно графику платежей за оказание услуг по эксплуатации (обслуживанию) мелиоративных систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений (приложение 2).

2. Начало оказания услуг – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

3. Окончание оказания услуг – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Стоимость услуг

4. Стоимость услуг по настоящему договору определена соглашением сторон с учетом налогов, платежей, отчислений в бюджет и других затрат, входящих в стоимость услуг согласно законодательству, указана в протоколе согласования договорной цены услуг по эксплуатации (обслуживанию) мелиоративных систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений согласно приложению 3 и составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей.

(сумма цифрами и прописью)

5. Стоимость оказанных услуг определяется по фактически оказанным исполнителем объемам услуг на основании нормативов расхода ресурсов на выполнение услуг по эксплуатации (обслуживанию) мелиоративных систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений, утверждаемых Министерством сельского хозяйства и продовольствия, с начислением налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджет.

6. Финансирование услуг по эксплуатации (обслуживанию) мелиоративных систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений осуществляется за счет средств \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(источники финансирования

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

с указанием сумм финансирования

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

в случае, если они финансируются из нескольких источников)

Права и обязанности сторон

7. Заказчик обязан:

7.1. обеспечить ежемесячно приемку оказанных услуг по эксплуатации (обслуживанию) мелиоративных систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений;

7.2. обеспечить своевременность расчетов за оказанные услуги согласно графику платежей за оказание услуг по эксплуатации (обслуживанию) мелиоративных систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений (приложение 2);

7.3. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

(иные обязанности)

8. Заказчик имеет право:

8.1. организовать и осуществлять технический надзор;

8.2. посещать мелиоративные системы и отдельно расположенные гидротехнические сооружения, проверять ход и качество оказания услуг, предусмотренных настоящим договором, соблюдая при этом требования техники безопасности;

8.3. требовать от исполнителя информацию об оказанных услугах;

8.4. требовать от исполнителя устранения недостатков, выявленных в ходе осуществления технического надзора;

8.5. требовать от исполнителя приостановления оказания услуг по эксплуатации (обслуживанию) мелиоративных систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений, выполняемых с отступлением от требований технических нормативных правовых актов в области мелиорации земель, технологической документации и Правил эксплуатации (обслуживания) мелиоративных систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений.

9. Приемка оказанных услуг по эксплуатации (обслуживанию) мелиоративных систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений производится путем подписания заказчиком и исполнителем актов сдачи-приемки оказанных услуг по эксплуатации (обслуживанию) мелиоративных систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений. При этом представитель технического надзора в установленном порядке визирует указанные акты в части объемов оказанных услуг, их стоимости в ценах на дату разработки сметной документации.

10. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

(иные условия)

11. Исполнитель обязан:

11.1. оказывать услуги в соответствии с графиком оказания услуг по эксплуатации (обслуживанию) мелиоративных систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений согласно приложению 1 и в соответствии с техническими нормативными правовыми актами;

11.2. своими силами и за свой счет устранять допущенные по его вине и выявленные заказчиком при приемке оказанных услуг недостатки в сроки, согласованные с заказчиком;

11.3. хранить документы, подтверждающие все затраты по оказанию услуг;

11.4. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

(иные обязанности)

12. Исполнитель вправе:

12.1. принимать необходимые меры по устранению обстоятельств, препятствующих надлежащему исполнению настоящего договора;

12.2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

(иные права)

Порядок расчетов

13. За расчетный период принимается месяц.

Расчеты за оказанные услуги осуществляются путем перечисления денежных средств со счетов \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(заказчика или органов государственного казначейства)

на текущий (расчетный) банковский счет исполнителя.

14. Оплата оказанных услуг производится на основании подписанной заказчиком и исполнителем справки о стоимости оказанных услуг по эксплуатации (обслуживанию) мелиоративных систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений.

Заказчик обязан в течение \_\_\_\_\_\_\_\_\_ дней рассмотреть представленную исполнителем справку о стоимости оказанных услуг по эксплуатации (обслуживанию) мелиоративных систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений и подписать ее. При несогласии с данными, отраженными в указанной справке, заказчик возвращает ее с мотивированным отказом в письменной форме в указанный выше срок.

15. По письменной заявке исполнителя заказчик перечисляет аванс в размере \_\_\_\_ процентов стоимости услуг, планируемых к оказанию в последующем месяце в соответствии с графиком платежей за оказание услуг по эксплуатации (обслуживанию) мелиоративных систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений согласно приложению 2.

16. Аванс считается полностью отработанным, если мелиоративные мероприятия, предусмотренные графиком оказания услуг по эксплуатации (обслуживанию) мелиоративных систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений, выполнены исполнителем в полном объеме.

При невыполнении графика оказания услуг по эксплуатации (обслуживанию) мелиоративных систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений по вине исполнителя сумма отработанного аванса определяется как произведение стоимости фактически оказанных услуг и установленного настоящим договором процента авансирования.

Сумма неотработанного аванса, определяемая как разница между суммой аванса, фактически полученного исполнителем для выполнения мелиоративных мероприятий в периоде, принятом за расчетный, и суммой отработанного аванса, признается чужими денежными средствами, неправомерно удерживаемыми исполнителем.

Проценты, начисляемые за пользование чужими денежными средствами на сумму неотработанного аванса, определяются в размере ставки рефинансирования Национального банка, действующей на день подписания заказчиком справки о стоимости оказанных услуг по эксплуатации (обслуживанию) мелиоративных систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений, выполненных в периоде, принятом за расчетный, на который выдавался аванс.

Период пользования чужими денежными средствами определяется от даты получения аванса до даты подписания заказчиком справки о стоимости оказанных услуг по эксплуатации (обслуживанию) мелиоративных систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений, на которые выдавался аванс. Зачет подлежащей уплате суммы процентов за пользование чужими денежными средствами в счет оплаты оказанных услуг не допускается.

17. Некачественно оказанные услуги оплате не подлежат. Последующие технологически связанные с ними услуги до устранения недостатков не оплачиваются.

18. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

(иные условия)

Технический надзор

19. Заказчик организует осуществление технического надзора в течение всего периода оказания услуг по эксплуатации (обслуживанию) мелиоративных систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений с периодичностью проверок, обеспечивающих соответствие оказанных услуг смете и требованиям технических нормативных правовых актов.

20. Технический надзор осуществляется \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(заказчиком,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

привлеченным юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем)

21. Для осуществления технического надзора заказчик назначает своего представителя.

22. Заказчик вправе при выявлении некачественно оказанных услуг выдать исполнителю письменное предписание об устранении недостатков. При необходимости заказчик может требовать от исполнителя приостановления оказания услуг.

23. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

(иные условия)

Ответственность сторон

24. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с актами законодательства.

Форс-мажорные обстоятельства

25. Ни одна из сторон не несет ответственности за полное или частичное невыполнение любого из своих обязательств, если невыполнение является следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, таких как наводнение, пожар, землетрясение, другие стихийные бедствия, акты терроризма и забастовки, иные чрезвычайные и непредотвратимые обстоятельства, возникшие после заключения настоящего договора.

26. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательства, обязана уведомить в письменной форме другую сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращении указанных в пункте 25 настоящего договора обстоятельств не позднее 5 дней со дня их наступления. Факты, изложенные в уведомлении, должны быть подтверждены документально.

Порядок изменения и расторжения договора

27. Изменения в настоящий договор вносятся путем заключения сторонами дополнительного соглашения.

28. Настоящий договор может быть расторгнут сторонами по основаниям, предусмотренным актами законодательства.

29. Споры, вытекающие из настоящего договора, разрешаются в порядке, предусмотренном актами законодательства.

Заключительные положения

30. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до полного выполнения ими своих обязательств.

31. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке по одному экземпляру для каждой из сторон.

32. Все приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью.

Адреса и банковские реквизиты сторон

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик | Исполнитель |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| \_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. | \_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. |

Подписи сторон

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

Примечания:

1. В пункт 18 настоящего договора, заключаемого с заказчиком, осуществляющим оплату услуг полностью или частично за счет бюджетных средств и (или) средств государственных внебюджетных фондов, включаются обязательные условия, установленные нормативными правовыми актами, регулирующими отношения в сфере государственных закупок.

2. В случае, если оплата услуг осуществляется полностью или частично за счет бюджетных средств и (или) средств государственных внебюджетных фондов и настоящий договор заключается по результатам проведения процедуры закупки в электронном виде, пункт 31 настоящего договора излагается в следующей редакции: «31. Настоящий договор заключается в письменной форме в виде электронного документа на электронной торговой площадке.».

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 1  к договору на оказание услуг по эксплуатации (обслуживанию) мелиоративных систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений  (в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь 18.10.2022 № 700) |

ГРАФИК  
оказания услуг по эксплуатации (обслуживанию) мелиоративных   
систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений   
по \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ району \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ области

(в млн. рублей, в действующих ценах)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование услуг | Единица измерения | Коли- чество | Стоимость | | | | | | | | | | | | |
| всего | в том числе по месяцам | | | | | | | | | | | |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| Оказание услуг по эксплуатации (обслуживанию) мелиоративных систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Виды услуг: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| очистка каналов от древесно-кустарниковой растительности | километров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из них химическим способом (раундап и другое) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| окашивание каналов, дамб, дорог | километров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| текущая очистка каналов каналоочистителями | километров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| эксплуатация насосных станций | штук |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| удаление заторов, образовавшихся вследствие буреломов и ветровалов, а также создаваемых дикими животными (бобровые плотины, хатки и прочее) | куб. метров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик | Исполнитель |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| \_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. | \_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 2  к договору на оказание услуг по эксплуатации (обслуживанию) мелиоративных систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений  (в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь 18.10.2022 № 700) |

ГРАФИК  
платежей за оказание услуг по эксплуатации (обслуживанию) мелиоративных   
систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений   
по \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ району \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ области

(тыс. рублей, в действующих ценах)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Месяцы | Стоимость услуг по графику оказания услуг по эксплуатации (обслуживанию) мелиоративных систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений | Платежи | | |
| всего | в том числе | |
| аванс | оплата за текущий месяц |
| Январь |  |  |  |  |
| Февраль |  |  |  |  |
| Март |  |  |  |  |
| Апрель |  |  |  |  |
| Май |  |  |  |  |
| Июнь |  |  |  |  |
| Июль |  |  |  |  |
| Август |  |  |  |  |
| Сентябрь |  |  |  |  |
| Октябрь |  |  |  |  |
| Ноябрь |  |  |  |  |
| Декабрь |  |  |  |  |
| Всего |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик | Исполнитель |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| \_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. | \_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 3  к договору на оказание услуг по эксплуатации (обслуживанию) мелиоративных систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений  (в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь 18.10.2022 № 700) |

ПРОТОКОЛ  
согласования договорной цены услуг по эксплуатации (обслуживанию) мелиоративных систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений

Наименование услуг \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Заказчик \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Договорная цена услуг по договору составляет: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей.

(сумма цифрами и прописью)

Протокол заседания комиссии по выбору победителя \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик | Исполнитель |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| \_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. | \_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. |