ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

5 мая 2011 г. № 568

О Республиканской программе реконструкции, технического переоснащения и строительства комплексов по выращиванию свиней в 2011–2015 годах

Изменения и дополнения:

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 4 февраля 2012 г. № 116 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2012 г., № 18, 5/35224) <C21200116>;

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 5 декабря 2012 г. № 1123 (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 11.12.2012, 5/36589) <C21201123>;

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 27 февраля 2013 г. № 132 (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 05.03.2013, 5/36942) <C21300132>;

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 16 ноября 2013 г. № 985 (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 21.11.2013, 5/38036) <C21300985>;

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 27 ноября 2013 г. № 1016 (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 30.11.2013, 5/38082) <C21301016>;

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 9 июня 2014 г. № 561 (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 17.06.2014, 5/38990) <C21400561>;

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 30 сентября 2014 г. № 931 (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 04.10.2014, 5/39514) <C21400931>;

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 17 ноября 2014 г. № 1075 (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 22.11.2014, 5/39715) <C21401075>;

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 16 июля 2015 г. № 597 (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 22.07.2015, 5/40802) <C21500597>;

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 9 ноября 2015 г. № 932 (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 12.11.2015, 5/41266) <C21500932>

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую Республиканскую программу реконструкции, технического переоснащения и строительства комплексов по выращиванию свиней в 2011–2015 годах\* (далее – Республиканская программа).

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\*Не рассылается.

2. Определить государственными заказчиками Республиканской программы Министерство сельского хозяйства и продовольствия, облисполкомы.

3. Возложить функции координатора Республиканской программы на Министерство сельского хозяйства и продовольствия.

Данному Министерству довести Республиканскую программу до заинтересованных.

4. О результатах выполнения Республиканской программы:

облисполкомам до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, информировать Министерство сельского хозяйства и продовольствия;

Министерству сельского хозяйства и продовольствия ежегодно до 25 февраля информировать Совет Министров Республики Беларусь.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Премьер-министра Республики Беларусь, курирующего вопросы развития агропромышленного комплекса.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

|  |  |
| --- | --- |
| Премьер-министр Республики Беларусь | М.Мясникович |

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНО  Постановление Совета Министров Республики Беларусь  05.05.2011 № 568 |

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ПРОГРАММА  
реконструкции, технического переоснащения и строительства комплексов по выращиванию свиней в 2011–2015 годах

ГЛАВА 1  
СОСТОЯНИЕ И РАЗВИТИЕ ОТРАСЛИ СВИНОВОДСТВА

Свиноводству, как наиболее скороспелой и технологичной отрасли животноводства, отводится особая роль в реализации задачи значительного увеличения производства мяса.

В ведущих странах мира свиноводство динамично развивается на основе интенсивных технологий и технических решений в области содержания и кормления различных половозрастных групп животных, а также использования новых и усовершенствованных пород и линий свиней.

Душевое потребление свинины в Дании составляет около 77 килограммов, в Испании – 64, в Германии – 57 килограммов. В Республике Беларусь в среднем на одного жителя потребляется менее 30 килограммов свинины.

В 70–80-х годах прошлого столетия в республике проводилась работа по переводу отрасли свиноводства на промышленную основу. В результате к началу 2009 года действовало 107 свиноводческих комплексов мощностью от 12 до 108 тыс. голов в год для выращивания и откорма.

На этих предприятиях содержится 78 процентов свиней и произведено в 2009 году 330 тыс. тонн свинины в живом весе, или 85 процентов от общего ее производства в сельскохозяйственных организациях.

Имевшиеся в те годы технологическое оборудование и технологии содержания, кормления были энергоемкие и в настоящее время не могут обеспечивать конкурентоспособное производство свинины.

Эффективность выращивания свиней на комплексах должна обеспечиваться за счет проведения реконструкции и технического переоснащения действующих мощностей комплексов с внедрением современного энергосберегающего оборудования и технологий выращивания гибридов свиней, обеспечивающих суточную продуктивность на откорме 800–900 граммов и затраты корма 3–3,2 кормовой единицы.

За период реализации Государственной программы возрождения и развития села на 2005–2010 годы на комплексах реконструировано и технически переоснащено около 600 тыс. скотомест, или 30 процентов от их наличия. Выращивание свинины на комплексах за этот период увеличилось на 35 процентов.

Реконструкция и техническое переоснащение имеющихся мощностей комплексов позволят к 2016 году довести производство свинины до 434 тыс. тонн, или увеличить к уровню 2009 года на 31 процент.

Создание новых комплексов, оснащенных современным энергосберегающим оборудованием, ресурсосберегающими технологиями выращивания и автоматизированными системами управления производственными процессами, будет способствовать наращиванию объемов производства свинины.

Планируется в течение 2011–2015 годов построить 74 новых комплекса по выращиванию свиней с законченным циклом производства и 36 репродукторных цехов на действующих комплексах, 5 племенных заводов по разведению свиней мясных пород мировой селекции и 6 племенных репродукторов первого порядка. При освоении мощностей построенных комплексов в 2015 году будет дополнительно получено 29,5 тыс. тонн свинины и в целом на комплексах – более 434 тыс. тонн.

Общее производство свинины в сельскохозяйственных организациях к 2015 году достигнет 485,2 тыс. тонн, а при полном освоении мощностей новых комплексов к 2018 году – до 508 тыс. тонн (при удельном весе производства свинины на комплексах 97–98 процентов).

ГЛАВА 2  
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ НАСТОЯЩЕЙ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ПРОГРАММЫ

Целью настоящей Республиканской программы является увеличение объемов производства свинины и повышение эффективности работы отрасли свиноводства, а также обеспечение стабильного снабжения населения и перерабатывающей промышленности высококачественной свининой отечественного производства при устойчивом развитии рынка.

В соответствии с мероприятиями по выполнению Республиканской программы реконструкции, технического переоснащения и строительства комплексов по выращиванию свиней в 2011–2015 годах согласно приложению 1 предусматривается внедрение современных технологий, энергосберегающего оборудования при реконструкции и техническом переоснащении действующих и строительстве новых комплексов, использование для выращивания мясных пород и линий свиней мировой селекции, полноценное кормление свиней, в том числе:

реконструкция 112 действующих комплексов;

строительство 74 новых комплексов, 36 репродукторов, 5 племенных заводов (нуклеусов) по разведению мясных пород свиней мировой генетики, 6 племенных репродукторов первого порядка и 1 станции контрольного откорма;

доведение производства свинины на комплексах до 434 тыс. тонн, или увеличение к уровню 2009 года на 31 процент;

снижение затрат кормов на центнер свинины с 4,2 до 3–3,2 центнера кормовых единиц;

доведение среднесуточных привесов свиней на выращивании и откорме до 650–700 граммов, в том числе на откорме до 800–900 граммов.

ГЛАВА 3  
ПЛЕМЕННОЕ СВИНОВОДСТВО

Увеличение объемов производства продукции свиноводства в Республике Беларусь до 434 тыс. тонн к 2016 году, обеспечение потребностей населения страны в свинине высокого качества и рост ее экспорта будут способствовать дальнейшему развитию племенного свиноводства республики в 2011–2015 годах.

Целью племенного свиноводства является получение племенной продукции, конкурентоспособной на внутреннем и внешних рынках, позволяющей обеспечить промышленное свиноводство республики высокоценным генетическим материалом для получения товарного гибрида со следующими показателями на откорме: среднесуточным приростом – 800–900 граммов, затратами корма на 1 килограмм прироста – не более 3 килограммов.

Для этого необходимо обеспечить рост генетического потенциала разводимых в республике свиней за счет создания чистопородных стад импортных пород свиней йоркшир, ландрас и дюрок. Основными путями повышения племенного свиноводства являются:

совершенствование разводимых в республике пород свиней путем «прилития крови» импортной селекции (импорт хряков-производителей);

создание новых высокопродуктивных заводских линий в крупной белой, белорусской черно-пестрой и белорусской мясной породах свиней, позволяющих обеспечить эффект гетерозиса в программах гибридизации;

строительство в Брестской, Гомельской, Гродненской и Могилевской областях племенных заводов (нуклеусов) на 150–250 основных свиноматок по импортным породам свиней (йоркшир, ландрас и дюрок) и постепенный переход на разведение в республике пород йоркшир и ландрас (как основных материнских пород).

Система племенного свиноводства в Республике Беларусь должна основываться на создании селекционной пирамиды, в основе которой находятся племенные заводы (нуклеусы).

Племенная работа в свиноводстве будет осуществляться племенными организациями (фермами), репродукторами, станциями искусственного осеменения свиней, станциями контрольного откорма и выращивания (элеверами), которые представляют четырехуровневую структуру племенного свиноводства республики (селекционную пирамиду).

Первый уровень – племенные организации (фермы) на 3,5–4 тыс. маток, в том числе пород йоркшир и ландрас на 2500 маток.

Они ведут углубленную селекционно-племенную работу по совершенствованию разводимых и созданию новых пород, типов и линий, обеспечивают чистопородным молодняком репродукторы и станции искусственного осеменения свиней.

В настоящее время в республике функционируют 4 племенные сельскохозяйственные организации на 2000 маток йоркшир и ландрас.

На втором–третьем уровнях будет размещена репродукторная часть на 25–30 тыс. маток с новыми репродукторами, селекционно-гибридными центрами и племенными фермами промышленных комплексов.

Ремонт основного стада репродукторов второго уровня будет осуществляться племенным чистопородным молодняком с племенных заводов.

Репродукторы второго уровня предназначены для обеспечения чистопородными свинками третьего уровня, где осуществляется получение родительской свинки (F1) для промышленной части свиноводческих комплексов, товарных ферм сельскохозяйственных организаций различных форм собственности и личных хозяйств граждан.

Четвертый уровень представляют свиноводческие комплексы по производству свинины, которые комплектуются с репродукторов 2-породными свинками различных сочетаний. Станции искусственного осеменения обеспечивают спермой чистопородных и помесных хряков-производителей для получения 5–5,5 миллиона трех- и четырехпородных гибридов для откорма.

Вновь строящиеся комплексы будут комплектоваться свинками с новых репродукторов либо с действующих, благополучных по инфекционным заболеваниям, в том числе импортным племенным молодняком свиней (свинок и хряков) пород йоркшир, ландрас, дюрок.

Будут разработаны новые рецепты комбикормов, позволяющие обеспечить энергией и необходимыми питательными веществами свиней с высоким генетическим потенциалом и производство их в организациях комбикормовой промышленности.

Распространение генетического потенциала на товарную часть действующих комплексов будет осуществляться преимущественно через реализацию спермопродукции чистопородных и помесных хряков со станций искусственного осеменения для получения трех- и четырехпородных гибридов для откорма.

ГЛАВА 4  
КОМПЛЕКТОВАНИЕ СТРОЯЩИХСЯ КОМПЛЕКСОВ ПЛЕМЕННЫМ МОЛОДНЯКОМ СВИНЕЙ

Комплектование строящихся товарных репродукторов и комплексов ремонтным чистопородным и гибридным молодняком свиней будет осуществляться за счет строящихся племенных организаций (ферм) по разведению специализированных мясных пород свиней и племенных репродукторов.

Настоящей Республиканской программой предусматривается в дополнение к имеющимся племенным организациям построить племенные фермы (нуклеусы) по разведению чистопородных свиней мясных пород на 150–250 свиноматок и 50–150 хряков.

Кроме того, в каждой области планируется строительство племенного репродукторного комплекса на 1200 свиноматок, которые будут обеспечивать племенные фермы и репродукторные цехи комплексов племенными чистопородными и помесными свинками.

В 2012–2013 годах из-за недостатка племенных свиней на имеющихся племенных заводах (нуклеусах) и племенных репродукторах для комплектования построенных комплексов необходим импорт племенных свинок соответственно 40 тыс. голов и 15,2 тыс. голов.

На эти цели потребуется выделение в 2012 году кредитных ресурсов в размере 81 млрд. рублей, в 2013 году – 12,8 млрд. рублей. Начиная с 2014 года комплектование построенных комплексов ремонтным молодняком будет вестись за счет освоения мощностей репродукторных комплексов областей, комплектование товарных репродукторов племенным молодняком свиней – за счет собственных средств комплексов.

Станции искусственного осеменения в настоящее время действуют в 4 областях республики, укомплектованы на 30 процентов от производственных мощностей и обеспечивают потребность в спермопродукции хряков импортной селекции на 33 процента.

Выход станций искусственного осеменения свиней на полную мощность позволит охватить качественной племенной продукцией более 60 процентов маточного поголовья свиней, или осеменить 450 тыс. маток свиней.

Обеспечение потребностей республики в хряках специализированных отцовских мясных пород дюрок и пьетрен на первом этапе будет осуществляться за счет завоза животных этих пород, в дальнейшем – за счет созданных племенных ферм.

Продуктивный потенциал используемых в республике помесей и гибридов достаточно высок. Предусматривается в 2015 году получить 5–5,5 млн. голов гибридного молодняка. При этом на промышленных комплексах использовать двух-, трех- и четырехпородное скрещивание.

Удельный вес помесного и гибридного молодняка от всего получаемого приплода к 2015 году составит 89 процентов.

ГЛАВА 5  
НАУЧНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ НАСТОЯЩЕЙ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ПРОГРАММЫ

Научное обеспечение реализации настоящей Республиканской программы будет осуществляться РУП «Научно-практический центр НАН Беларуси по животноводству», РУП «Научно-практический центр НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства» и учреждениями образования.

Основные направления научных исследований:

создание пород и синтетических линий свиней с энергией роста 800–900 граммов, выходом мяса 62–64 процента, затратами корма 3 и менее кормовых единиц;

разработка и внедрение энерго- и ресурсосберегающих, экологически безопасных технологий, машин и оборудования для промышленного свиноводства, обеспечивающих повышение производительности труда в 1,3–1,5 раза, уменьшение материальных и энергетических ресурсов на 20–25 процентов;

подготовка и повышение квалификации кадров для работы на специализированных промышленных комплексах.

ГЛАВА 6  
КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Новое строительство свиноводческих комплексов позволит создать на селе более 2700 рабочих мест. Внедрение на строящихся комплексах современного технологического оборудования, автоматизированных систем управления, исключающих тяжелый ручной труд, даст возможность устанавливать нормирование труда и отдыха такое же, как и на промышленных предприятиях. Условия труда будут способствовать привлечению на эти предприятия не только сельских молодых специалистов, но пригородного и городского населения.

Подготовка специалистов среднего и высшего звена для работы на новых комплексах ведется в имеющихся в республике средних и высших учреждениях образования. Набор кадров рабочих профессий будет вестись за счет перевода из мелких неперспективных товарных свиноводческих ферм и частичного привлечения молодых кадров, а также строительства жилья для таких специалистов и рабочих. Строительство комплексов, как правило, планируется в действующих или создаваемых агрогородках.

ГЛАВА 7  
ИМПОРТОЕМКОСТЬ

В ходе реализации настоящей Республиканской программы предусматривается создание в 2011–2012 годах 5 племенных заводов по разведению мясных пород свиней и 6 племенных репродукторов (по одному в каждой области) мощностью 800–1000 свиноматок. Освоение мощностей указанных предприятий позволит ежегодно, начиная с 2014 года, выращивать 45–50 тыс. голов качественных племенных свинок мясных пород и поставлять их на племенные фермы строящихся и действующих комплексов, что даст возможность полностью исключить импорт племенных свиней и обеспечит ежегодную экономию до 25–30 млн. долларов США.

РУП «Научно-практический центр НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства» ведется разработка и освоение производства технологического оборудования для комплексов по выращиванию свиней, аналогичного закупаемому по импорту. Освоение производства данного оборудования на промышленных предприятиях к 2013 году обеспечит потребности в нем строящихся и реконструируемых комплексов до 70 процентов, или даст экономию до 1 млн. долларов США на каждом комплексе мощностью 24 тыс. голов откорма в год.

В 2009 году мясокомбинатами завезено по импорту около 30 тыс. тонн свинины на сумму около 80 млн. долларов США.

Производство свинины в 2015 году в убойном весе должно достигнуть 420 тыс. тонн. При прогнозируемой потребности внутреннего рынка 330–340 тыс. тонн будет сэкономлено более 80 млн. долларов США за счет исключения импорта и реализовано на экспорт 100 тыс. тонн свинины на сумму около 400 млн. долларов США в год.

ГЛАВА 8  
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ НАСТОЯЩЕЙ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ПРОГРАММЫ

Источники финансирования реконструкции, технического переоснащения и строительства свиноводческих комплексов, племенных ферм (нуклеусов), станции контрольного откорма свиней, объектов по производству мясной и комбикормовой продукции, комплектации комплексов племенным поголовьем в 2011–2015 годах представлены в приложении 2.

Общая сумма денежных средств, направляемых на реализацию настоящей Республиканской программы, составляет 14 558,6 млрд. рублей и 34,92 млн. евро, из них в 2011 году – 1015,9 млрд. рублей, в 2012 – 3606,7 млрд. рублей, в 2013 – 4075,5 млрд. рублей, в 2014 – 1996,7 млрд. рублей и в 2015 году – 3863,8 млрд. рублей и 34,92 млн. евро.

В качестве источников финансирования настоящей Республиканской программы планируется привлечение средств банков частной формы собственности, ОАО «Банк развития Республики Беларусь», инвесторов и иностранных кредитных линий, а также собственных средств сельскохозяйственных организаций (реконструкция).

Освоение производственных мощностей построенных комплексов и увеличение продуктивности на реконструируемых и вновь построенных комплексах позволит довести среднесуточные привесы на выращивании и откорме свиней до 650–700 граммов и произвести в 2015 году 485,2 тыс. тонн свиней в живом весе, в том числе 29,5 тыс. тонн (19 процентов от общей прибавки к уровню 2009 года) – на новых комплексах.

Эффективность производства свиней на новых и реконструируемых комплексах достигается за счет снижения в 2 раза затрат труда, применения энергосберегающих технологий, использования специализированных мясных пород и синтетических линий свиней, а также за счет полноценного кормления и снижения расхода кормов на 25 процентов. Организация полноценного кормления и использование при выращивании на комплексах специализированных мясных пород свиней мировой селекции позволит снизить затраты кормов на 1 центнер привеса до 3 центнеров кормовых единиц, или на 25 процентов к уровню 2009 года.

Окупаемость вложений на новое строительство свиноводческих комплексов достигается за 14 лет при средней рентабельности производства свиней 20 процентов.

Ежегодный прирост валютной выручки за счет ввода новых мощностей и увеличения реализации свинины на экспорт до 100 тыс. тонн планируется около 400 млн. долларов США.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 1  к Республиканской программе реконструкции, технического переоснащения и строительства комплексов по выращиванию свиней в 2011–2015 годах |

Мероприятия по выполнению Республиканской программы реконструкции, технического переоснащения и строительства комплексов по выращиванию свиней в 2011–2015 годах

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий | Сроки выполнения, годы | Ответственные |
| 1. Проведение реконструкции и технического переоснащения комплексов по выращиванию и откорму свиней в организациях согласно приложению 1 с применением достижений мирового опыта ведения свиноводства и современного технологического энергосберегающего оборудования | 2011–2015 | Минсельхозпрод, облисполкомы |
| 2. Обеспечение строительства комплексов по выращиванию свиней и репродукторов согласно приложениям 2 и 3, в том числе 74 современных комплексов и 36 репродукторов на действующих комплексах с применением прогрессивных технологических решений | 2011–2015 | » |
| 3. Проведение реконструкции и технического переоснащения действующих и строительства новых мощностей в целях доведения производства свинины в живом весе на комплексах в 2015 году согласно приложению 4 до 485,2 тыс. тонн, в том числе за счет строительства до 29,5 тыс. тонн и увеличения поголовья свиней по областям согласно приложению 5 до 3,3 млн. голов | 2011–2015 | » |
| 4. Согласование технологической части проектов нового строительства комплексов по выращиванию свиней Минсельхозпродом совместно с РУП «НПЦ НАН Беларуси по животноводству» | 2011–2015 | Минсельхозпрод, НАН Беларуси |
| 5. Строительство в Брестской, Гомельской, Гродненской и Могилевской областях племенных свиноводческих ферм (нуклеусов) по разведению специализированных мясных пород свиней мощностью 150–250 маток (хряков) и в Минской области – станции контрольного откорма и оценки мясных качеств свиней согласно приложению 6 мощностью 650 скотомест | 2011–2012 | Минсельхозпрод, облисполкомы, НАН Беларуси |
| 6. Строительство племенных репродукторов согласно приложению 7 – в каждой области по одному мощностью 24 000–36 000 поросят для комплектования ремонтным молодняком новых свиноводческих комплексов | 2011–2013 | » |
| 7. Обеспечение комплектования новых свиноводческих комплексов ремонтным молодняком согласно приложению 8 новых генераций с действующих племенных организаций и племенных репродукторов и импорт племенного молодняка мясных пород свиней | 2011–2015 | Минсельхозпрод, облисполкомы |
| 8. Разработка нового СТБ «Свиньи для убоя» и «Свинина в тушах и полутушах» по мясным качествам свиней, полученных путем использования генетического потенциала специализированных мясных пород мировой селекции | 2011–2012 | Минсельхозпрод, НАН Беларуси, Госстандарт |
| 9. Доведение производства комбикормов для комплексов по выращиванию свиней согласно приложению 9, в том числе выработки полнорационных комбикормов в 2015 году до 1895 тыс. тонн, на предприятиях комбикормовой промышленности – 1550 тыс. тонн | 2011–2015 | Минсельхозпрод, облисполкомы |
| 10. Проведение строительства, реконструкции и технического переоснащения объектов по производству мясной продукции | 2011–2015 | » |
| 11. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, модернизация и техническое переоснащение объектов по производству комбикормовой продукции | 2011–2015 | Минсельхозпрод |
| 12. Разработка рецептов полнорационных комбикормов, премиксов, обеспечивающих получение среднесуточных привесов свиней на выращивании и откорме 650–700 граммов и конверсию корма 3–3,2 килограмма | 2011–2013 | Минсельхозпрод, НАН Беларуси |
| 13. Разработка и утверждение в областях зерновых балансов для каждого свиноводческого комплекса в целях обеспечения поголовья свиней собственным зерном | 2011–2015 | облисполкомы |
| 14. Анализ проектов свиноводческих комплексов, имеющихся в республике, а также зарубежного опыта применяемых технологий выращивания свиней и строительства комплексов в целях удешевления стоимости строительства и определения проектов повторного применения с различной мощностью и типовыми решениями | 2011 | Минсельхозпрод, НАН Беларуси, Минстройархитектуры, облисполкомы |
| 15. Разработка и освоение производства недостающего современного технологического оборудования для комплектации строящихся свиноводческих комплексов | 2011–2015 | Минсельхозпрод, НАН Беларуси, Минпром |
| 16. Разработка и освоение производства типоразмерного ряда навозохранилищ с инженерным оборудованием и техники для внесения гомогенизированного навоза в почву, отвечающих современным требованиям охраны окружающей среды | 2011–2012 | НАН Беларуси, Минсельхозпрод |
| 17. Обеспечение на вновь построенных и реконструируемых комплексах внедрения систем управления качеством в соответствии с международным стандартом ИСО серии 9000 или систем качества на основе принципов НАССР | 2011–2015 | Минсельхозпрод, Госстандарт, облисполкомы, сельскохозяйственные организации |
| 18. Доведение до каждой сельскохозяйственной организации, имеющей свиноводческий комплекс, заданий по выращиванию свиней, определенных Республиканской программой реконструкции, технического переоснащения и строительства комплексов по выращиванию свиней в 2011–2015 годах, и установление контроля за их выполнением | 2011–2015 | Минсельхозпрод, облисполкомы |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 2  к Республиканской программе реконструкции, технического переоснащения и строительства комплексов по выращиванию свиней в 2011–2015 годах (в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь 09.11.2015 № 932) |

Источники финансирования реконструкции, технического переоснащения и строительства свиноводческих комплексов, племенных ферм (нуклеусов), станции контрольного откорма свиней, объектов по производству мясной и комбикормовой продукции, комплектации комплексов племенным поголовьем в 2011–2015 годах\*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Валюта кредитования\*\* | Объемы финансирования | | | | | |
| всего | в том числе по годам | | | | |
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Брестская область – всего | млрд. рублей | 1 602,6 | 178,6 | 411,0 | 398,6 | 179,4 | 435,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| реконструкция | » | 275,1 | 41,3 | 75,3 | 94,6 | 63,9 | – |
| строительство комплексов с законченным циклом | » | 688,4 | 38,8 | 117,0 | 103,2 | 34,4 | 395,0 |
| строительство репродукторов | » | 313,0 | 25,5 | 148,0 | 139,5 | – | – |
| строительство нуклеусов | » | 50,0 | 50,0 | – | – | – | – |
| строительство репродукторов первого порядка | » | 75,0 | 23,0 | 30,0 | 22,0 | – | – |
| комплектация | » | 12,4 | – | 9,2 | 3,2 | – | – |
| строительство, реконструкция и техническое переоснащение объектов по производству мясной продукции | » | 58,9 | – | 1,3 | 17,6 | – | 40,0 |
| строительство, реконструкция, капитальный ремонт, модернизация и техническое переоснащение объектов по производству комбикормовой продукции | » | 129,8 | – | 30,2 | 18,5 | 81,1 | – |
| Витебская область – всего | млрд. рублей | 1 886,0 | 108,2 | 432,0 | 614,7 | 157,2 | 573,9 |
| млн. евро | 0,9 | – | – | – | – | 0,9 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| реконструкция | млрд. рублей | 229,1 | 35,0 | 70,7 | 73,4 | 50,0 | – |
| строительство комплексов с законченным циклом | » | 1 042,0 | 35,4 | 190,0 | 258,6 | – | 558,0 |
| строительство репродукторов | » | 339,0 | 19,8 | 138,0 | 161,2 | 20,0 | – |
| строительство репродукторов первого порядка | » | 45,0 | 18,0 | 15,0 | 12,0 | – | – |
| комплектация | » | 11,2 | – | 6,4 | 4,8 | – | – |
| строительство, реконструкция и техническое переоснащение объектов по производству мясной продукции | млрд. рублей | 153,4 | – | 5,9 | 92,5 | 50,6 | 4,4 |
| млн. евро | 0,9 | – | – | – | – | 0,9 |
| строительство, реконструкция, капитальный ремонт, модернизация и техническое переоснащение объектов по производству комбикормовой продукции | млрд. рублей | 66,3 | – | 6,0 | 12,2 | 36,6 | 11,5 |
| Гомельская область – всего | » | 2 361,3 | 130,6 | 575,6 | 995,0 | 195,3 | 464,8 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| реконструкция | » | 117,2 | 18,2 | 42,4 | 48,8 | 7,8 | – |
| строительство комплексов с законченным циклом | » | 1 727,3 | 60,0 | 361,0 | 677,0 | 164,5 | 464,8 |
| строительство репродукторов | » | 224,0 | 5,0 | 96,0 | 123,0 | – | – |
| строительство нуклеусов | » | 25,0 | 25,0 | – | – | – | – |
| строительство репродукторов первого порядка | » | 85,0 | 22,4 | 30,0 | 22,6 | 10,0 | – |
| комплектация | » | 31,5 | – | 28,5 | 3,0 | – | – |
| строительство, реконструкция и техническое переоснащение объектов по производству мясной продукции | » | 121,4 | – | 7,3 | 114,1 | – | – |
| строительство, реконструкция, капитальный ремонт, модернизация и техническое переоснащение объектов по производству комбикормовой продукции | » | 29,9 | – | 10,4 | 6,5 | 13,0 | – |
| Гродненская область – всего | » | 3 294,0 | 237,4 | 693,2 | 775,5 | 437,4 | 1 150,5 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| реконструкция | » | 458,5 | 31,4 | 82,5 | 78,4 | 168,0 | 98,2 |
| строительство комплексов с законченным циклом | » | 1 767,9 | 147,3 | 360,0 | 276,7 | – | 983,9 |
| строительство репродукторов | » | 469,0 | 22,0 | 174,0 | 273,0 | – | – |
| строительство нуклеусов | » | 10,0 | 10,0 | – | – | – | – |
| строительство репродукторов первого порядка | » | 294,2 | 26,7 | 30,0 | 18,3 | 160,0 | 59,2 |
| комплектация | » | 20,1 | – | 14,6 | 5,5 | – | – |
| строительство, реконструкция и техническое переоснащение объектов по производству мясной продукции | » | 118,9 | – | 2,1 | 32,6 | 75,0 | 9,2 |
| строительство, реконструкция, капитальный ремонт, модернизация и техническое переоснащение объектов по производству комбикормовой продукции | » | 155,4 | – | 30,0 | 91,0 | 34,4 | – |
| Минская область – всего | млрд. рублей | 3 630,4 | 243,3 | 900,8 | 713,3 | 920,4 | 852,6 |
| млн. евро | 34,02 | – | – | – | – | 34,02 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| реконструкция | млрд. рублей | 178,7 | 32,6 | 52,2 | 61,6 | 10,3 | 22,0 |
| строительство комплексов с законченным циклом | млрд. рублей | 2 323,8 | 161,4 | 574,0 | 292,5 | 729,5 | 566,4 |
| млн. евро | 27,2 | – | – | – | – | 27,2 |
| строительство репродукторов | млрд. рублей | 289,1 | 25,3 | 149,0 | 114,8 | – | – |
| строительство станции контрольного откорма свиней | » | 20,0 | – | 20,0 | – | – | – |
| строительство репродукторов первого порядка с выходом на проектную мощность | млрд. рублей | 400,6 | 24,0 | 35,0 | 16,0 | 100,0 | 225,6 |
| млн. евро | 6,82 | – | – | – | – | 6,82 |
| комплектация | млрд. рублей | 53,8 | – | 28,2 | 9,6 | – | 16,0 |
| строительство, реконструкция и техническое переоснащение объектов по производству мясной продукции | » | 23,8 | – | 1,4 | 22,4 | – | – |
| строительство, реконструкция, капитальный ремонт, модернизация и техническое переоснащение объектов по производству комбикормовой продукции | » | 340,6 | – | 41,0 | 196,4 | 80,6 | 22,6 |
| Город Минск – строительство, реконструкция и техническое переоснащение объектов по производству мясной продукции | » | 2,7 | – | 0,2 | 2,5 | – | – |
| Могилевская область – всего | » | 1 781,6 | 117,8 | 593,9 | 575,9 | 107,0 | 387,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| реконструкция | » | 89,8 | 16,6 | 29,6 | 34,3 | 9,3 | – |
| строительство комплексов с законченным циклом | » | 1 025,0 | 48,6 | 392,0 | 220,4 | – | 364,0 |
| строительство репродукторов | » | 202,0 | 11,0 | 121,0 | 70,0 | – | – |
| строительство нуклеусов | » | 25,0 | 25,0 | – | – | – | – |
| строительство репродукторов первого порядка | » | 45,0 | 16,6 | 15,0 | 13,4 | – | – |
| комплектация | » | 54,0 | – | 16,4 | 14,6 | – | 23,0 |
| строительство, реконструкция и техническое переоснащение объектов по производству мясной продукции | » | 87,2 | – | 2,9 | 45,2 | 39,1 | – |
| строительство, реконструкция, капитальный ремонт, модернизация и техническое переоснащение объектов по производству комбикормовой продукции | » | 253,6 | – | 17,0 | 178,0 | 58,6 | – |
| Всего | млрд. рублей | 14 558,6 | 1 015,9 | 3 606,7 | 4 075,5 | 1 996,7 | 3 863,8 |
| млн. евро | 34,92 | – | – | – | – | 34,92 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| собственные средства сельскохозяйственных организаций | млрд. рублей | 624,8 | 15,9 | 27,0 | 24,7 | 22,1 | 535,1 |
| средства инвесторов | » | 2 323,6 | – | – | – | – | 2 323,6 |
| средства банков частной формы собственности, ОАО «Банк развития Республики Беларусь» и иностранных кредитных линий\*\*\* | млрд. рублей | 11 610,2 | 1 000,0 | 3 579,7 | 4 050,8 | 1 974,6 | 1 005,1 |
| млн. евро | 34,92 | – | – | – | – | 34,92 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* Перечень объектов, в том числе объектов сельскохозяйственных организаций, входящих в состав ОАО «Управляющая компания холдинга «Агрокомбинат «Мачулищи», утверждается Минсельхозпродом.

\*\* Валюта кредитования может быть изменена по согласованию между кредитодателем и кредитополучателем.

\*\*\* Кредитование банками будет осуществляться в пределах имеющихся источников.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 1  к мероприятиям по выполнению Республиканской программы реконструкции, технического переоснащения и строительства комплексов по выращиванию свиней в 2011–2015 годах (в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь 16.07.2015 № 597) |

ПЕРЕЧЕНЬ  
организаций, в которых в 2011–2015 годах будут осуществляться реконструкция и техническое переоснащение комплексов по выращиванию и откорму свиней

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование организаций | Годы | Тыс. скотомест |
| Брестская область | | |
| 1. Государственное предприятие «Припять-2009», Столинский район | 2011 | 3,0 |
| 2012 | 2,5 |
| 2013 | 2,0 |
| 2. ЗАО «Белпромприбор», Ляховичский район | 2011 | 2,2 |
| 2012 | 1,0 |
| 3. ОАО «Барановичхлебопродукт» (комплекс по производству свинины «Восточное»), Барановичский район | 2011 | 5,0 |
| 2012 | 4,0 |
| 2014 | 3,1 |
| 4. ОАО «Беловежский», Каменецкий район | 2011 | 18,0 |
| 2012 | 18,0 |
| 2013 | 14,0 |
| 2014 | 3,2 |
| 5. ОАО «Дрогичинский комбикормовый завод» (свинокомплекс «Сухое»), Ивановский район | 2014 | 3,0 |
| 6. ОАО «Дрогичинский комбикормовый завод» (свинокомплекс «Яечковичи»), Ивановский район | 2011 | 3,0 |
| 2012 | 6,5 |
| 2013 | 6,0 |
| 7. ОАО «Дрогичинский комбикормовый завод» (сельскохозяйственный производственный филиал «Приозерный»), Дрогичинский район | 2011 | 6,3 |
| 2012 | 4,5 |
| 2013 | 5,5 |
| 2014 | 3,3 |
| 8. ОАО «Журавлиное», Пружанский район | 2011 | 5,0 |
| 2012 | 4,0 |
| 2014 | 4,0 |
| 9. ОАО «Селекционно-гибридный центр «Западный», Брестский район | 2011 | 14,0 |
| 2012 | 14,0 |
| 2013 | 10,0 |
| 2014 | 3,6 |
| 10. СПК «Восходящая заря», Кобринский район | 2011 | 3,0 |
| 2012 | 3,0 |
| 2013 | 4,7 |
| 2014 | 1,3 |
| 11. СПК «Дворецкий», Лунинецкий район | 2011 | 2,5 |
| 2012 | 2,5 |
| 2013 | 4,8 |
| 2014 | 3,0 |
| Витебская область | | |
| 12. Государственное предприятие «Дуниловичи-АГРО», Поставский район | 2011 | 1,0 |
| 2012 | 2,0 |
| 2013 | 2,0 |
| 2014 | 2,0 |
| 13. Государственное предприятие «Селекционно-гибридный центр «Заднепровский», Оршанский район | 2011 | 7,8 |
| 2012 | 9,1 |
| 2013 | 9,0 |
| 2014 | 11,5 |
| 14. ЗАО «Витебскагропродукт» (филиал «Заря»), Чашникский район | 2011 | 4,2 |
| 2012 | 4,6 |
| 2013 | 4,4 |
| 2014 | 3,4 |
| 15. ЗАО «Витебскагропродукт» (филиал «Нарцизово»), Толочинский район | 2011 | 2,7 |
| 2012 | 7,6 |
| 2013 | 5,9 |
| 2014 | 4,6 |
| 16. КУПСХП «Городец», Шарковщинский район | 2011 | 2,9 |
| 2012 | 2,0 |
| 2013 | 2,0 |
| 2014 | 3,2 |
| 17. ОАО «Агрокомбинат «Юбилейный», Оршанский район | 2011 | 4,2 |
| 2012 | 2,9 |
| 18. ОАО «Близница», Полоцкий район | 2011 | 1,3 |
| 2012 | 1,7 |
| 2013 | 2,0 |
| 19. ОАО «ВКХП» (подсобное хозяйство «Добринское»), Шумилинский район | 2014 | 3,0 |
| 20. ОАО «ВКХП» (филиал «Лучеса»), Витебский район | 2011 | 4,8 |
| 2012 | 3,2 |
| 2013 | 3,5 |
| 2014 | 17,3 |
| 21. ОАО «Докшицкий райагросервис», Докшицкий район | 2011 | 1,6 |
| 2012 | 1,2 |
| 2013 | 0,6 |
| 22. ОАО «Комайский-АГРО», Поставский район | 2011 | 1,2 |
| 2012 | 1,2 |
| 2013 | 1,2 |
| 2014 | 2,1 |
| 23. ОАО «Константинов Двор», Глубокский район | 2011 | 1,4 |
| 2012 | 2,2 |
| 2013 | 2,0 |
| 2014 | 3,9 |
| 24. ОАО «Миорский ККЗ» (филиал «Повятье»), Миорский район | 2011 | 0,2 |
| 2012 | 1,1 |
| 2014 | 0,2 |
| 25. ОАО «Миорский ККЗ» (филиал «Титово»), Миорский район | 2011 | 2,2 |
| 2012 | 0,5 |
| 2013 | 1,0 |
| 26. ОАО «Оршанский КХП» (Дубровенский производственный участок), Дубровенский район | 2011 | 2,4 |
| 2012 | 2,4 |
| 2013 | 2,0 |
| 2014 | 17,2 |
| 27. ОАО «Шайтерово», Верхнедвинский район | 2011 | 2,5 |
| 2012 | 3,7 |
| 2013 | 4,1 |
| 28. СПК «Маяк Браславский», Браславский район | 2011 | 2,6 |
| 2012 | 2,5 |
| 2013 | 2,1 |
| 29. Унитарное предприятие «Свитино-ВМК», Бешенковичский район | 2011 | 4,2 |
| 2012 | 2,6 |
| 2013 | 1,2 |
| 2014 | 17,5 |
| 30. Унитарное предприятие «Северный», Городокский район | 2011 | 6,0 |
| 2012 | 3,6 |
| 2013 | 2,8 |
| 2014 | 3,5 |
| 31. Унитарное предприятие «Совхоз имени Машерова», Сенненский район | 2011 | 5,5 |
| 2012 | 5,5 |
| 2013 | 2,6 |
| 2014 | 22,0 |
| 32. Унитарное предприятие «Сорочино», Ушачский район | 2011 | 4,6 |
| 2012 | 4,5 |
| 2013 | 3,0 |
| 2014 | 17,0 |
| Гомельская область | | |
| 33. Государственное предприятие «Совхоз-комбинат «Заря», Мозырский район | 2011 | 4,2 |
| 2012 | 6,4 |
| 2013 | 3,9 |
| 2014 | 2,8 |
| 34. Колхоз (СПК) «Урицкое», Гомельский район | 2011 | 2,4 |
| 2012 | 2,6 |
| 2013 | 1,8 |
| 35. КСУП «Агрокомбинат «Новый путь», Добрушский район | 2011 | 2,5 |
| 2012 | 2,3 |
| 2013 | 3,9 |
| 36. ОАО «Агрокомбинат «Южный», Гомельский район | 2011 | 2,5 |
| 2012 | 1,2 |
| 37. ОАО «Бобовский», Жлобинский район | 2011 | 2,2 |
| 2012 | 1,9 |
| 2013 | 2,4 |
| 2014 | 1,0 |
| 38. ОАО «Калинковичихлебопродукт» (филиал «Комплекс по производству свинины «Домановичи»), Калинковичский район | 2011 | 3,4 |
| 2012 | 3,6 |
| 39. ОАО «Речицкий КХП» (филиал «Советская Белоруссия»), Речицкий район | 2011 | 5,7 |
| 2012 | 5,0 |
| 2013 | 2,4 |
| 2014 | 1,0 |
| 40. ОАО «Рогачевский МКК» (филиал «Ветковский молочный завод»), Ветковский район | 2011 | 1,7 |
| 2012 | 1,7 |
| 2013 | 1,6 |
| 41. ОАО «СГЦ «Заречье», Рогачевский район | 2011 | 2,3 |
| 2012 | 2,7 |
| 2013 | 3,9 |
| 2014 | 3,2 |
| 42. ОАО «Совхоз-комбинат «Сож», Гомельский район | 2011 | 9,0 |
| 2012 | 9,6 |
| 2013 | 12,0 |
| 2014 | 3,0 |
| 43. Унитарное предприятие «Андреевка», Буда-Кошелевский район | 2011 | 3,9 |
| 2012 | 2,5 |
| 2013 | 3,2 |
| 44. Унитарное предприятие «Золак-Агро», Светлогорский район | 2011 | 1,7 |
| 2012 | 1,6 |
| 2013 | 0,8 |
| Гродненская область | | |
| 45. Государственное предприятие «Экспериментальная база «Погородно», Вороновский район | 2014 | 3,0 |
| 46. ЗАО «Гудевичи», Мостовский район | 2011 | 4,6 |
| 2012 | 1,9 |
| 2013 | 3,1 |
| 2014 | 3,1 |
| 47. Колхоз «Гольшанский», Ошмянский район | 2011 | 3,9 |
| 2012 | 4,9 |
| 2013 | 1,8 |
| 2014 | 4,9 |
| 48. ОАО «Агрокомбинат «Скидельский» (филиал «Агрокомплекс «Шиловичи»), Волковысский район | 2014 | 1,8 |
| 49. ОАО «Агрокомбинат «Скидельский» (филиал «Мостовский кумпячок»), Мостовский район | 2014 | 0,6 |
| 50. ОАО «Агрокомбинат «Скидельский» (филиал «Свиноводческий комплекс «Самаровичи»), Зельвенский район | 2014 | 2,0 |
| 51. ОАО «Василишки», Щучинский район | 2011 | 3,6 |
| 2012 | 4,2 |
| 2013 | 4,6 |
| 2014 | 5,6 |
| 52. ОАО «Лидахлебопродукт» (комплекс «Орковичи»), Новогрудский район | 2011 | 3,6 |
| 2012 | 3,2 |
| 2013 | 2,6 |
| 2014 | 8,5 |
| 53. ОАО «Лидахлебопродукт» (комплекс «Прогресс»), Лидский район | 2011 | 3,6 |
| 2012 | 4,2 |
| 2013 | 4,8 |
| 2014 | 3,0 |
| 54. ОАО «Хоневичи», Свислочский район | 2011 | 4,2 |
| 2012 | 3,9 |
| 2013 | 1,1 |
| 2014 | 3,2 |
| 55. ОАО «Щучинагропродукт», Щучинский район | 2011 | 2,4 |
| 2012 | 2,2 |
| 2013 | 1,6 |
| 56. РСУП «Совхоз «Лидский», Лидский район | 2011 | 2,4 |
| 2012 | 3,2 |
| 2013 | 4,5 |
| 57. РУСП «Гродненское племпредприятие», Гродненский район | 2012 | 0,1 |
|  | 2013 | 0,1 |
|  | 2014 | 0,1 |
| 58. СПК «Ворняны», Островецкий район | 2014 | 0,2 |
| 59. СПК «ГРАНИТ-АГРО», Дятловский район | 2011 | 1,4 |
| 2012 | 6,4 |
| 2013 | 4,0 |
| 2014 | 7,0 |
| 60. СПК «Дотишки», Вороновский район | 2011 | 3,6 |
| 2012 | 4,2 |
| 2013 | 3,3 |
| 2014 | 3,6 |
| 61. СПК имени Баума, Ивьевский район | 2011 | 3,2 |
| 2012 | 3,7 |
| 2013 | 3,2 |
| 2014 | 1,7 |
| 62. СПК имени Воронецкого, Берестовицкий район | 2011 | 2,3 |
| 2014 | 0,7 |
| 63. СПК имени Черняховского, Кореличский район | 2011 | 2,4 |
| 64. СПК «Коптевка», Гродненский район | 2011 | 2,4 |
| 2012 | 2,4 |
| 2013 | 2,7 |
| 2014 | 2,1 |
| 65. СПК «ЛУКИ-АГРО», Кореличский район | 2011 | 2,6 |
| 2012 | 3,2 |
| 2013 | 2,1 |
| 2014 | 2,0 |
| 66. СПК «МАЯК-Заполье», Кореличский район | 2011 | 1,1 |
| 2012 | 3,4 |
| 2013 | 1,0 |
| 2014 | 5,0 |
| 2015 | 8,7 |
| 67. СПК «Нива-2003», Гродненский район | 2011 | 1,6 |
| 2012 | 3,4 |
| 2013 | 2,4 |
| 2014 | 1,1 |
| 68. СПК «Озеры Гродненского района», Гродненский район | 2011 | 3,6 |
| 2012 | 3,6 |
| 2013 | 1,4 |
| 69. СПК «Принеманский», Новогрудский район | 2011 | 2,0 |
| 2012 | 3,6 |
| 2013 | 2,5 |
| 70. СПК «Тетеревка», Берестовицкий район | 2011 | 3,9 |
| 2012 | 1,8 |
| 2013 | 1,5 |
| 2014 | 3,1 |
| 71. УП «Росский комбикормовый завод», Волковысский район | 2011 | 3,6 |
| 2012 | 2,4 |
| 2013 | 2,1 |
| 72. Унитарное предприятие «Сморгонский комбинат хлебопродуктов» (свинокомплекс «Андреевцы»), Сморгонский район | 2014 | 5,3 |
| 73. Унитарное предприятие «Сморгонский комбинат хлебопродуктов» (филиал «Жодишки»), Сморгонский район | 2011 | 2,6 |
| 2012 | 4,2 |
| 2013 | 3,2 |
| 74. Частное предприятие «Скидельагропродукт» (филиал «Желудовский свиноводческий комплекс»), Зельвенский район | 2011 | 2,8 |
| 2012 | 4,0 |
| 2013 | 2,5 |
| 75. Частное предприятие «Скидельагропродукт» (филиал «Желудокский агрокомплекс»), Щучинский район | 2011 | 2,7 |
| 2012 | 2,4 |
| 2013 | 3,2 |
| 76. Частное предприятие «Скидельагропродукт» (филиал «Мостовский кумпячок»), Мостовский район | 2011 | 2,6 |
| 2012 | 4,2 |
| 2013 | 2,8 |
| Минская область | | |
| 77. ЗАО «Клевица», Березинский район | 2011 | 1,2 |
| 2012 | 3,6 |
| 2013 | 2,0 |
| 2014 | 1,4 |
| 78. ЗАО «Турец», Червенский район | 2011 | 3,5 |
| 79. ЗАО «Хотюхово», Крупский район | 2011 | 1,4 |
| 2012 | 2,2 |
| 2013 | 1,9 |
| 80. КФХ «АВС-агро», Молодечненский район | 2015 | 5,3 |
| 81. ОАО «Большевик-агро», Солигорский район | 2011 | 3,2 |
| 2012 | 4,0 |
| 2013 | 2,4 |
| 2014 | 1,0 |
| 82. ОАО «Борисовский мясокомбинат», Борисовский район | 2014 | 21,8 |
| 83. ОАО «Вилейский комбикормовый завод» (филиал «Свинокомплекс «Брусы»), Мядельский район | 2011 | 1,4 |
| 2012 | 2,0 |
| 84. ОАО «Вишневецкий-агро», Столбцовский район | 2011 | 1,6 |
| 2012 | 4,9 |
| 2013 | 4,9 |
| 2014 | 4,0 |
| 85. ОАО «Клецкий комбикормовый завод», Клецкий район | 2011 | 1,2 |
| 2012 | 1,8 |
| 2013 | 4,2 |
| 2014 | 3,4 |
| 86. ОАО «Копыльское», Копыльский район | 2011 | 4,2 |
| 2012 | 3,6 |
| 2013 | 3,6 |
| 2014 | 2,7 |
| 87. ОАО «Крутогорье-Петковичи», Дзержинский район | 2011 | 3,0 |
| 2012 | 1,6 |
| 2013 | 1,4 |
| 88. ОАО «Молодечненский комбинат хлебопродуктов», Молодечненский район | 2011 | 2,0 |
| 2012 | 3,0 |
| 2013 | 2,5 |
| 2014 | 3,0 |
| 89. ОАО «Нарочанские зори», Вилейский район | 2011 | 3,4 |
| 2012 | 0,9 |
| 2013 | 1,4 |
| 90. ОАО «Свинокомплекс Борисовский», Борисовский район | 2011 | 15,9 |
| 2012 | 11,3 |
| 2013 | 11,3 |
| 91. ОАО «Слуцкий комбинат хлебопродуктов» (филиал «Агрокомплекс «Белая Русь»), Узденский район | 2011 | 3,4 |
| 2012 | 9,6 |
| 2013 | 4,8 |
| 2014 | 3,9 |
| 92. ОАО «Слуцкий мясокомбинат», Слуцкий район | 2011 | 1,2 |
| 93. ООО «Ананичи», Пуховичский район | 2011 | 3,2 |
| 2012 | 3,8 |
| 2013 | 1,0 |
| 94. ООО «Тарасово» (филиал «Торговый дом «Ждановичи-Агро»), Минский район | 2011 | 1,5 |
| 2012 | 0,9 |
| 95. РУП «Заречье», Смолевичский район | 2011 | 2,9 |
| 96. СПК «Агрокомбинат Снов», Несвижский район | 2011 | 1,5 |
| 97. СПК «Першаи-2003», Воложинский район | 2011 | 0,1 |
| 98. УП «Борисовский комбинат хлебопродуктов»  ОАО «Минскоблхлебопродукт» (филиал «Беланы»), Логойский район | 2011 | 0,9 |
| 99. УП «Борисовский комбинат хлебопродуктов»  ОАО «Минскоблхлебопродукт» (филиал «Долгиново»), Вилейский район | 2011 | 2,1 |
| Могилевская область | | |
| 100. Государственное предприятие «Племзавод Ленино», Горецкий район | 2011 | 2,4 |
| 2012 | 2,4 |
| 2013 | 2,1 |
| 101. ЗАО «Агрокомбинат «Заря», Могилевский район | 2011 | 2,4 |
| 2012 | 2,6 |
| 2013 | 2,7 |
| 102. ЗАО «Амкодор-Шклов», Шкловский район | 2011 | 2,4 |
| 2012 | 1,0 |
| 103. ОАО «Агрокомбинат «Восход», Могилевский район | 2011 | 2,4 |
| 2012 | 2,4 |
| 2013 | 1,8 |
| 104. ОАО «Климовичский КХП», Климовичский район | 2011 | 1,6 |
| 2012 | 1,6 |
| 2013 | 3,2 |
| 2014 | 2,4 |
| 105. ОАО «Селекционно-гибридный центр «Вихра», Мстиславский район | 2011 | 2,8 |
| 2012 | 3,8 |
| 2013 | 1,4 |
| 106. СПК «Колхоз «Антоновский», Чаусский район | 2011 | 1,2 |
| 2012 | 3,6 |
| 2013 | 2,9 |
| 107. СПК «Красный боец», Кировский район | 2011 | 1,0 |
| 108. СПК «Мазоловский», Мстиславский район | 2011 | 2,6 |
| 2012 | 2,4 |
| 2013 | 2,3 |
| 2014 | 1,1 |
| 109. СПК «Овсянка», Горецкий район | 2011 | 2,6 |
| 2012 | 1,9 |
| 110. СПК «Полыковичи», Могилевский район | 2011 | 0,6 |
| 2012 | 1,2 |
| 2013 | 1,3 |
| 2014 | 1,3 |
| 111. Унитарное предприятие «Агрокомплекс «Огневское», Славгородский район | 2011 | 1,9 |
| 2012 | 2,0 |
| 2013 | 3,0 |
| 2014 | 3,6 |
| 112. Унитарное предприятие «Агрокомплекс «Светлый», Чериковский район | 2011 | 2,4 |
| 2012 | 3,5 |
| 2013 | 3,5 |
| 2014 | 4,6 |
| Итого | 2011 | 323,6 |
| 2012 | 327,4 |
| 2013 | 261,9 |
| 2014 | 285,6 |
| 2015 | 14,0 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 2  к мероприятиям по выполнению Республиканской программы реконструкции, технического переоснащения и строительства комплексов по выращиванию свиней в 2011–2015 годах |

Строительство комплексов по выращиванию свиней в 2011–2015 годах

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Организации, в которых будут построены комплексы, районы их расположения | Годы | Мощность, голов откорма в год | Производство свинины, тонн |
| Брестская область | | | |
| ОАО «Жабинковский комбикормовый завод», Жабинковский район | 2011 | 24 000 | – |
| 2012 | 24 000 | 500 |
| 2013 | 24 000 | 1 300 |
|  | 2014 | 24 000 | 2 700 |
|  | 2015 | 24 000 | 2 700 |
| ОАО «Белсолод», Ивановский район | 2011 | 24 000 | – |
| 2012 | 24 000 | 500 |
|  | 2013 | 24 000 | 1 300 |
|  | 2014 | 24 000 | 2 700 |
|  | 2015 | 24 000 | 2 700 |
| СПК «Квасевичи», Ивацевичский район | 2012 | 24 000 | – |
| 2013 | 24 000 | 500 |
|  | 2014 | 24 000 | 1 300 |
|  | 2015 | 24 000 | 2 700 |
| ОАО «Пинский КХП», Пинский район | 2011 | 24 000 | – |
| 2012 | 24 000 | – |
|  | 2013 | 24 000 | 500 |
|  | 2014 | 24 000 | 1 300 |
|  | 2015 | 24 000 | 2 700 |
| Витебская область | | | |
| Частное предприятие «АСБ Новатор», Бешенковичский район | 2011 | 24 000 | – |
| 2012 | 24 000 | 500 |
|  | 2013 | 24 000 | 1 300 |
|  | 2014 | 24 000 | 2 700 |
|  | 2015 | 24 000 | 2 700 |
| КУСП «Друйский», Браславский район | 2012 | 12 000 | – |
| 2013 | 12 000 | 300 |
|  | 2014 | 12 000 | 1 300 |
|  | 2015 | 12 000 | 1 300 |
| ОАО «Рудаково», Витебский район | 2012 | 24 000 | 500 |
| 2013 | 24 000 | 1 300 |
|  | 2014 | 24 000 | 2 700 |
|  | 2015 | 24 000 | 2 700 |
| ОАО «Глубокский комбикормовый завод», Глубокский район | 2011 | 24 000 | – |
| 2012 | 24 000 | 500 |
|  | 2013 | 24 000 | 1 300 |
|  | 2014 | 24 000 | 2 700 |
|  | 2015 | 24 000 | 2 700 |
| СПК «Рубежница», Лиозненский район | 2012 | 12 000 | – |
| 2013 | 12 000 | 300 |
|  | 2014 | 12 000 | 1 300 |
|  | 2015 | 12 000 | 1 300 |
| ОАО «Оршанский КХП», Оршанский район | 2012 | 24 000 | – |
| 2013 | 24 000 | 500 |
|  | 2014 | 24 000 | 1 300 |
|  | 2015 | 24 000 | 2 700 |
| ОАО «Полоцкий КХП», Полоцкий район | 2011 | 24 000 | – |
| 2012 | 24 000 | 500 |
|  | 2013 | 24 000 | 1 300 |
|  | 2014 | 24 000 | 1 300 |
|  | 2015 | 24 000 | 2 000 |
| РУП «Дружбинец», Сенненский район | 2013 | 12 000 | – |
| 2014 | 12 000 | 300 |
|  | 2015 | 12 000 | 1 300 |
| СПК «Корольки», Толочинский район | 2012 | 24 000 | – |
| 2013 | 24 000 | 500 |
|  | 2014 | 24 000 | 1 300 |
|  | 2015 | 24 000 | 2 700 |
| ИООО «Белдан», Толочинский район | 2015 | 55 000 | – |
| Гомельская область | | | |
| Государственное предприятие «Чемерисский», Брагинский район | 2011 | 12 000 | – |
| 2012 | 12 000 | 300 |
| 2013 | 12 000 | 1 300 |
|  | 2014 | 12 000 | 1 300 |
|  | 2015 | 12 000 | 1 300 |
| ОАО «Андреевка-Агро», Буда-Кошелевский район | 2011 | 12 000 | – |
| 2012 | 12 000 | 300 |
|  | 2013 | 12 000 | 1 300 |
|  | 2014 | 12 000 | 1 300 |
|  | 2015 | 12 000 | 1 300 |
| Частное предприятие «Радуга-Агро» ОАО «Гомельский мясокомбинат», Ветковский район | 2011 | 24 000 | – |
| 2012 | 24 000 | 500 |
| 2013 | 24 000 | 1 300 |
|  | 2014 | 24 000 | 2 700 |
|  | 2015 | 24 000 | 2 700 |
| ОАО «Совхоз-комбинат «Сож», Гомельский район | 2011 | 54 000 | – |
| 2012 | 54 000 | 2 300 |
|  | 2013 | 54 000 | 6 000 |
|  | 2014 | 54 000 | 6 000 |
|  | 2015 | 54 000 | 6 000 |
| Колхоз (СПК) «Урицкое», Гомельский район | 2011 | 12 000 | – |
| 2012 | 12 000 | 300 |
|  | 2013 | 12 000 | 1 300 |
|  | 2014 | 12 000 | 1 300 |
|  | 2015 | 12 000 | 1 300 |
| КСУП «Агрокомбинат «Новый путь», Добрушский район | 2011 | 12 000 | – |
| 2012 | 12 000 | 300 |
|  | 2013 | 12 000 | 1 300 |
|  | 2014 | 12 000 | 1 300 |
|  | 2015 | 12 000 | 1 300 |
| КСУП «Ельск», Ельский район | 2011 | 12 000 | – |
| 2012 | 12 000 | 300 |
| 2013 | 12 000 | 1 300 |
| 2014 | 10 000 | 1 100 |
| 2015 | 10 000 | 1 150 |
| Филиал «Зеленочи» ОАО «Калинковичский мясокомбинат», Калинковичский район | 2011 | 24 000 | – |
| 2012 | 24 000 | 500 |
| 2013 | 24 000 | 1 300 |
|  | 2014 | 24 000 | 2 700 |
|  | 2015 | 24 000 | 2 700 |
| Государственное предприятие «Лепешинский», Кормянский район | 2011 | 12 000 | – |
| 2012 | 12 000 | 300 |
| 2013 | 12 000 | 1 300 |
|  | 2014 | 12 000 | 1 300 |
|  | 2015 | 12 000 | 1 300 |
| КСУП «Новая Нива», Лельчицкий район | 2011 | 12 000 | – |
| 2012 | 12 000 | 300 |
|  | 2013 | 12 000 | 1 300 |
|  | 2014 | 12 000 | 1 300 |
|  | 2015 | 12 000 | 1 300 |
| Государственное предприятие «Козенки-Агро», Мозырский район | 2011 | 24 000 | – |
| 2012 | 24 000 | 500 |
| 2013 | 24 000 | 1 300 |
|  | 2014 | 24 000 | 2 700 |
|  | 2015 | 24 000 | 2 700 |
| КУП «Владимировский-Головчицы», Наровлянский район | 2011 | 12 000 | – |
| 2012 | 12 000 | 300 |
|  | 2013 | 12 000 | 1 300 |
|  | 2014 | 12 000 | 1 300 |
|  | 2015 | 12 000 | 1 300 |
| ОАО «Бумажкова-агро», Октябрьский район | 2011 | 12 000 | – |
| 2012 | 12 000 | 300 |
|  | 2013 | 12 000 | 1 300 |
|  | 2014 | 12 000 | 1 300 |
|  | 2015 | 12 000 | 1 300 |
| Государственное предприятие «Холмеч», Речицкий район | 2011 | 24 000 | – |
| 2012 | 24 000 | 500 |
|  | 2013 | 24 000 | 1 300 |
|  | 2014 | 24 000 | 2 700 |
|  | 2015 | 24 000 | 2 700 |
| Государственное предприятие «Судково», Хойникский район | 2011 | 12 000 | – |
| 2012 | 12 000 | 300 |
|  | 2013 | 12 000 | 1 300 |
|  | 2014 | 12 000 | 1 300 |
|  | 2015 | 12 000 | 1 300 |
| Гродненская область | | | |
| СПК «Макаровцы», Берестовицкий район | 2011 | 12 000 | – |
| 2012 | 12 000 | 300 |
|  | 2013 | 12 000 | 1 300 |
|  | 2014 | 12 000 | 1 300 |
|  | 2015 | 12 000 | 1 300 |
| ООО «Биоком», Берестовицкий район | 2015 | 54 000 | – |
| УП «Росский комбикормовый завод», Волковысский район | 2012 | 24 000 | – |
| 2013 | 24 000 | 500 |
|  | 2014 | 24 000 | 2 700 |
|  | 2015 | 24 000 | 2 700 |
| РСКУП «Волковысское», Волковысский район | 2015 | 24 000 | – |
| ЗАО «БиоМакс», Кореличский район | 2011 | 24 000 | – |
| 2012 | 24 000 | 2 700 |
|  | 2013 | 24 000 | 2 700 |
|  | 2014 | 24 000 | 2 700 |
|  | 2015 | 24 000 | 2 700 |
| РСУП «Совхоз «Лидский», Лидский район | 2011 | 54 000 | – |
| 2012 | 54 000 | 1 000 |
|  | 2013 | 54 000 | 4 000 |
|  | 2014 | 54 000 | 6 000 |
|  | 2015 | 54 000 | 6 000 |
| Филиал «Мостовский кумпячок» частного предприятия «Скидельагропродукт», Мостовский район | 2011 | 24 000 | – |
| 2012 | 24 000 | 500 |
| 2013 | 24 000 | 1 300 |
| 2014 | 24 000 | 2 700 |
|  | 2015 | 24 000 | 2 700 |
| СПК «Негневичи», Новогрудский район | 2011 | 12 000 | – |
| 2012 | 12 000 | 300 |
|  | 2013 | 12 000 | 1 300 |
|  | 2014 | 12 000 | 1 300 |
|  | 2015 | 12 000 | 1 300 |
| СРДУП «Свитязь» ТРУП «Барановичское отделение Белорусской железной дороги», Новогрудский район | 2012 | 12 000 | – |
| 2013 | 12 000 | 300 |
| 2014 | 12 000 | 1 300 |
| 2015 | 12 000 | 1 300 |
| СПК «Ворняны», Островецкий район | 2011 | 24 000 | – |
| 2012 | 24 000 | 500 |
|  | 2013 | 24 000 | 1 300 |
|  | 2014 | 24 000 | 2 700 |
|  | 2015 | 24 000 | 2 700 |
| СПК «Краковка», Ошмянский район | 2011 | 24 000 | – |
| 2012 | 24 000 | 500 |
|  | 2013 | 24 000 | 1 300 |
|  | 2014 | 24 000 | 2 700 |
|  | 2015 | 24 000 | 2 700 |
| СПК имени Суворова, Слонимский район | 2012 | 24 000 | – |
| 2013 | 24 000 | 500 |
|  | 2014 | 24 000 | 2 700 |
|  | 2015 | 24 000 | 2 700 |
| ИООО «Белдан», Слонимский район | 2015 | 55 000 | – |
| Минская область | | | |
| СПК «Бродец», Березинский район | 2012 | 24 000 | – |
| 2013 | 24 000 | 500 |
|  | 2014 | 24 000 | 1 300 |
|  | 2015 | 24 000 | 2 700 |
| ОАО «Свинокомплекс Борисовский», Борисовский район | 2011 | 24 000 | – |
| 2012 | 24 000 | 500 |
| 2013 | 24 000 | 1 300 |
| ОАО «Борисовский мясокомбинат», Борисовский район | 2014 | 48 000 | 1 000 |
| 2015 | 48 000 | 6 000 |
| СПК «Нарочанские зори», Вилейский район | 2011 | 24 000 | – |
| 2012 | 24 000 | 500 |
|  | 2013 | 24 000 | 1 300 |
|  | 2014 | 24 000 | 2 700 |
|  | 2015 | 24 000 | 2 700 |
| Филиал «ММК-Агро» КУП «Минский мясокомбинат», Дзержинский район | 2011 | 24 000 | – |
| 2012 | 24 000 | 500 |
| 2013 | 24 000 | 1 300 |
| 2014 | 54 000 | – |
| 2015 | 24 000 | – |
| Государственное предприятие «Племенной завод Красная Звезда», Клецкий район | 2011 | 24 000 | – |
| 2012 | 24 000 | 500 |
| 2013 | 24 000 | 1 300 |
|  | 2014 | 24 000 | 2 700 |
|  | 2015 | 24 000 | 2 700 |
| ОАО «Клецкий комбикормовый завод», Клецкий район | 2014 | 24 000 | – |
| 2015 | 24 000 | 500 |
| ОАО «Крупский райагросервис», Крупский район | 2012 | 24 000 | – |
| 2013 | 24 000 | 500 |
| 2014 | 24 000 | 1 300 |
|  | 2015 | 24 000 | 2 700 |
| ЧУП «Таль-Агро», Любанский район | 2011 | 24 000 | – |
| 2012 | 24 000 | 500 |
| 2013 | 24 000 | 1 300 |
|  | 2014 | 24 000 | 2 700 |
|  | 2015 | 24 000 | 2 700 |
| СПК «Заболотский», Любанский район | 2011 | 24 000 | – |
| 2012 | 24 000 | 500 |
|  | 2013 | 24 000 | 1 300 |
|  | 2014 | 24 000 | 2 700 |
|  | 2015 | 24 000 | 2 700 |
| УП «Агрокомбинат «Ждановичи», Минский район | 2011 | 24 000 | – |
| 2012 | 24 000 | 500 |
| 2013 | 24 000 | 1 300 |
|  | 2014 | 24 000 | 2 700 |
|  | 2015 | 24 000 | 2 700 |
| ОАО «Минский комбинат хлебопродуктов», Логойский район | 2015 | 24 000 | – |
| ООО «Велес-Мит», Молодечненский район, дер. Совлово | 2015 | 100 000 | – |
| ООО «Велес-Мит», Молодечненский район, агрогородок Полочаны | 2015 | 100 000 | – |
| СПК «17 сентября», Несвижский район | 2012 | 24 000 | – |
| 2013 | 24 000 | 500 |
|  | 2014 | 24 000 | 1 300 |
|  | 2015 | 24 000 | 2 700 |
| ЗАО «Несвижский свинокомплекс», Несвижский район | 2014 | 24 000 | – |
| 2015 | 24 000 | 500 |
| ОАО «Слуцкий мясокомбинат», Слуцкий район | 2011 | 24 000 | – |
| 2012 | 24 000 | 500 |
| 2013 | 24 000 | 1 300 |
| 2014 | 24 000 | – |
| 2015 | 24 000 | 1 200 |
| СПК «Большевик-Агро», Солигорский район | 2011 | 24 000 | – |
| 2012 | 24 000 | 500 |
|  | 2013 | 24 000 | 1 300 |
|  | 2014 | 24 000 | 2 700 |
|  | 2015 | 24 000 | 2 700 |
| КХ «Бик-Альянс-Агро», Червенский район | 2011 | 10 000 | – |
| 2012 | 10 000 | 300 |
| 2013 | 10 000 | 800 |
|  | 2014 | 10 000 | 1 100 |
| СООО «Данпрод», Воложинский район | 2012 | 100 000 | – |
| 2013 | 100 000 | – |
| 2014 | 100 000 | – |
| 2015 | 100 000 | 11 000 |
| Могилевская область | | | |
| ОАО «Бобруйский КХП», Бобруйский район | 2011 | 54 000 | – |
| 2012 | 54 000 | 1 000 |
| 2013 | 54 000 | 3 200 |
|  | 2014 | 54 000 | 6 000 |
|  | 2015 | 54 000 | 6 000 |
| СПК «Гигант», Бобруйский район | 2011 | 24 000 | – |
| 2012 | 24 000 | 500 |
| 2013 | 24 000 | 1 300 |
|  | 2014 | 24 000 | 2 700 |
|  | 2015 | 24 000 | 2 700 |
| СПК «Овсянка», Горецкий район | 2011 | 24 000 | – |
| 2012 | 24 000 | 500 |
|  | 2013 | 24 000 | 1 300 |
|  | 2014 | 24 000 | 2 700 |
|  | 2015 | 24 000 | 2 700 |
| СПК «Черневский», Дрибинский район | 2013 | 24 000 | – |
| 2014 | 24 000 | 500 |
|  | 2015 | 24 000 | 1 300 |
| ОАО «Климовичский КХП», Климовичский район | 2011 | 30 000 | 1 000 |
| 2012 | 30 000 | 2 500 |
|  | 2013 | 30 000 | 2 500 |
|  | 2014 | 30 000 | 3 500 |
|  | 2015 | 30 000 | 3 500 |
| УКСП «Совхоз «Доброволец», Кличевский район | 2011 | 54 000 | – |
| 2012 | 54 000 | 1 000 |
| 2013 | 54 000 | 3 200 |
|  | 2014 | 54 000 | 6 000 |
|  | 2015 | 54 000 | 6 000 |
| ОАО «Климовичский КХП», Климовичский район | 2011 | 30 000 | 1 000 |
|  | 2012 | 30 000 | 2 500 |
|  | 2013 | 30 000 | 2 500 |
|  | 2014 | 30 000 | 3 500 |
|  | 2015 | 24 000 | 3 000 |
| СПК «Мазоловский», Мстиславский район | 2011 | 24 000 | – |
| 2012 | 24 000 | 500 |
| 2013 | 24 000 | 1 300 |
|  | 2014 | 24 000 | 2 700 |
|  | 2015 | 24 000 | 2 700 |
| СДП «Авангард» РУП «Могилевское отделение Белорусской железной дороги», Могилевский район | 2015 | 24 000 | – |
| ОАО «Осиповичиагропромтехснаб», Осиповичский район | 2012 | 24 000 | – |
| 2013 | 24 000 | 500 |
|  | 2014 | 24 000 | 1 300 |
|  | 2015 | 24 000 | 2 700 |
| ОАО «Агросервис», г. Чаусы | 2012 | 24 000 | – |
| 2013 | 24 000 | 500 |
|  | 2014 | 24 000 | 1 300 |
|  | 2015 | 24 000 | 2 700 |
| Всего по республике | 2011 | 1 160 000 | 1 000 |
| 2012 | 1 460 000 | 27 200 |
| 2013 | 1 472 000 | 78 200 |
| 2014 | 1 632 000 | 131 000 |
| 2015 | 2 016 000 | 162 850 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 3  к мероприятиям по выполнению Республиканской программы реконструкции, технического переоснащения и строительства комплексов по выращиванию свиней в 2011–2015 годах |

Строительство репродукторов в 2011–2015 годах

|  |  |
| --- | --- |
| Годы | Мощность, голов поросят в год |
| Брестская область | |
| Свинокомплекс «Сухое» ОАО «Дрогичинский КЗ», Ивановский район | |
| 2011–2013 | 60 000 |
| ОАО «Беловежский», Каменецкий район | |
| 2011–2013 | 250 000 |
| СПК «Дворецкий», Лунинецкий район | |
| 2011–2013 | 30 000 |
| Государственное предприятие «Припять-2009», Столинский район | |
| 2011–2013 | 30 000 |
| Витебская область | |
| Филиал «Лучеса» ОАО «ВКХП», Витебский район | |
| 2012–2013 | 30 000 |
| ОАО «Витебский мясокомбинат», Витебский район | |
| 2014–2015 | 150 000 |
| КУСХП «Северный», Городокский район | |
| 2011–2013 | 100 000 |
| Государственное предприятие «Селекционно-гибридный центр Заднепровский», Оршанский район | |
| 2013–2014 | 60 000 |
| ОАО «Агрокомбинат «Юбилейный», Оршанский район | |
| 2011–2013 | 30 000 |
| ОАО «Комайский-АГРО», Поставский район | |
| 2011–2012 | 30 000 |
| ЧУП «Сорочино», Ушачский район | |
| 2012–2013 | 30 000 |
| Гомельская область | |
| ОАО «Совхоз-комбинат «Сож», Гомельский район | |
| 2012–2013 | 66 000 |
| ОАО «Агрокомбинат «Южный», Гомельский район | |
| 2012–2013 | 30 000 |
| ОАО «Бобовский», Жлобинский район | |
| 2013–2014 | 30 000 |
| Филиал «Советская Белоруссия» ОАО «Речицкий комбинат хлебопродуктов», Речицкий район | |
| 2011–2013 | 30 000 |
| ЧСУП «Золак-Агро», Светлогорский район | |
| 2012–2013 | 30 000 |
| Гродненская область | |
| СПК «Дотишки», Вороновский район | |
| 2012–2013 | 30 000 |
| СПК «Нива-2003», Гродненский район | |
| 2011–2013 | 30 000 |
| СПК «Гранит-Агро», Дятловский район | |
| 2011–2013 | 30 000 |
| СПК имени Баума, Ивьевский район | |
| 2013–2014 | 30 000 |
| СПК имени Черняховского, Кореличский район | |
| 2011–2013 | 30 000 |
| ЗАО «БиоМакс», Кореличский район | |
| 2012–2013 | 12 000 |
| Комплекс «Прогресс» ОАО «Лидахлебопродукт», Лидский район | |
| 2011–2013 | 60 000 |
| Комплекс «Орковичи» ОАО «Лидахлебопродукт», Лидский район | |
| 2013–2014 | 60 000 |
| СПК «Принеманский», Новогрудский район | |
| 2013–2014 | 30 000 |
| СПК «Щучинагропродукт», Щучинский район | |
| 2012–2013 | 30 000 |
| Минская область | |
| УП «Борисовский комбинат хлебопродуктов» ОАО «Минскоблхлебопродукт», Борисовский район | |
| 2011–2012 | 30 000 |
| СПК «Першаи-2003», Воложинский район | |
| 2011–2013 | 30 000 |
| ОАО «Клецкий ККЗ», Клецкий район | |
| 2012 | 30 000 |
| СПК «Агрокомбинат Снов», Несвижский район | |
| 2011–2013 | 60 000 |
| СПК «Вишневецкий», Столбцовский район | |
| 2012–2013 | 30 000 |
| Филиал «Агрокомплекс «Белая Русь» ОАО «Слуцкий комбинат хлебопродуктов», Узденский район | |
| 2011–2013 | 60 000 |
| Могилевская область | |
| Государственное предприятие «Племзавод «Ленино», Горецкий район | |
| 2011–2013 | 24 000 |
| ОАО «Агрокомбинат «Восход», Могилевский район | |
| 2011–2013 | 45 000 |
| СПК «Колхоз «Антоновский», Чаусский район | |
| 2012–2013 | 30 000 |
| Частное предприятие «Агрокомплекс «Светлый», Чериковский район | |
| 2011–2013 | 60 000 |
| Всего по республике | |
| 2011 | 998 000 |
| 2012 | 1 054 000 |
| 2013 | 1 514 000 |
| 2014 | 1 664 000 |
| 2015 | 1 664 000 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 4  к мероприятиям по выполнению Республиканской программы реконструкции, технического переоснащения и строительства комплексов по выращиванию свиней в 2011–2015 годах (в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь 16.07.2015 № 597) |

Объемы производства свинины в живом весе в 2011–2015 годах

(тыс. тонн)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование областей | Объемы производства по годам | | | | | | | | | |
| 2011 | | 2012 | | 2013 | | 2014 | | 2015 | |
| всего | в том числе на комплексах | всего | в том числе на комплексах | всего | в том числе на комплексах | всего | в том числе на комплексах | всего | в том числе на комплексах |
|
| Брестская | 74,0 | 65,0 | 80,0 | 70,0 | 84,0 | 76,0 | 79,0 | 75,0 | 89,6 | 87,0 |
| Витебская | 75,0 | 66,0 | 76,0 | 72,0 | 79,0 | 77,0 | 65,0 | 62,0 | 43,4 | 43,4 |
| Гомельская | 59,0 | 54,0 | 65,0 | 61,0 | 79,0 | 78,0 | 64,0 | 59,0 | 72,7 | 68,4 |
| Гродненская | 101,0 | 84,0 | 108,0 | 88,0 | 110,0 | 96,0 | 107,0 | 94,0 | 115,1 | 104,7 |
| Минская | 93,0 | 73,0 | 104,0 | 80,0 | 109,0 | 92,0 | 102,0 | 86,0 | 122,7 | 96,9 |
| Могилевская | 44,0 | 33,0 | 49,0 | 41,0 | 64,0 | 56,0 | 44,0 | 37,0 | 41,7 | 33,6 |
| Итого | 446,0 | 375,0 | 482,0 | 412,0 | 525,0 | 475,0 | 461,0 | 413,0 | 485,2 | 434,0 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 5  к мероприятиям по выполнению Республиканской программы реконструкции, технического переоснащения и строительства комплексов по выращиванию свиней в 2011–2015 годах (в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь 16.07.2015 № 597) |

Планируемое увеличение поголовья свиней на комплексах по выращиванию свиней в 2011–2015 годах

(тыс. голов)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование областей | Планируемое увеличение по годам | | | | | | | | | |
| 2011 | | 2012 | | 2013 | | 2014 | | 2015 | |
| всего | в том числе за счет строи- тельства комплексов | всего | в том числе за счет строи- тельства комплексов | всего | в том числе за счет строи- тельства комплексов | всего | в том числе за счет строи- тельства комплексов | всего | в том числе за счет строи- тельства комплексов |
| Брестская | 418,0 | 28,0 | 452,0 | 36,0 | 482,0 | 57,0 | 390,0 | 5,0 | 472,7 | 13,2 |
| Витебская | 456,0 | – | 477,0 | 12,0 | 488,0 | 34,0 | 301,0 | – | 392,8 | – |
| Гомельская | 340,0 | 3,0 | 431,0 | 59,0 | 459,0 | 150,0 | 362,0 | 30,0 | 369,7 | 2,8 |
| Гродненская | 531,0 | 10,0 | 555,0 | 43,0 | 577,0 | 106,0 | 536,0 | – | 591,3 | 5,0 |
| Минская | 542,0 | 37,0 | 579,0 | 120,0 | 671,0 | 158,0 | 540,0 | 50,0 | 637,6 | 136,8 |
| Могилевская | 246,0 | – | 270,0 | 43,0 | 358,0 | 120,0 | 290,0 | – | 215,6 | – |
| Итого | 2 533,0 | 78,0 | 2 764,0 | 313,0 | 3 035,0 | 625,0 | 2 419,0 | 85,0 | 2 679,7 | 157,8 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 6  к мероприятиям по выполнению  Республиканской программы  реконструкции, технического  переоснащения и строительства  комплексов по выращиванию  свиней в 2011–2015 годах (в редакции постановления  Совета Министров  Республики Беларусь 09.06.2014 № 561) |

Строительство племенных свиноводческих ферм (нуклеусов) по разведению специализированных мясных пород и станции контрольного откорма и оценки мясных качеств свиней в 2011–2015 годах

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование организаций | Годы | Разведение свиноматок, голов | Разведение хряков, голов | Реализация ремонтных свинок, голов | Объемы производства свинины, тонн |
| Брестская область | | | | | |
| ОАО «Агро-Мотоль», Ивановский район | 2011 | 250 | – | – | – |
| 2012 | 250 | – | – | – |
| 2013 | 250 | – | 2 500 | 600 |
| 2014 | 250 | – | 2 500 | 600 |
| 2015 | 250 | – | 2 500 | 600 |
| СПК «Хотиславский», Малоритский район | 2011 | 250 | – | – | – |
| 2012 | 250 | – | – | – |
| 2013 | 250 | – | 2 500 | 600 |
| 2014 | 250 | – | 2 500 | 600 |
| 2015 | 250 | – | 2 500 | 600 |
| Гомельская область | | | | | |
| ОАО «СГЦ «Заречье», Рогачевский район | 2011 | 250 | – | – | – |
| 2012 | 250 | – | – | – |
| 2013 | – | – | 2 500 | 600 |
| 2014 | 250 | – | 2 500 | 600 |
| 2015 | 250 | – | 2 500 | 600 |
| Гродненская область | | | | | |
| РУСП «Гродненское племпредприятие», Гродненский район | 2011 | 150 | – | – | – |
| 2012 | 150 | – | – | – |
| 2013 | 150 | – | 1 200 | 300 |
| 2014 | – | 90–100 | – | – |
| 2015 | – | 90–100 | – | – |
| Могилевская область | | | | | |
| ОАО «Селекционно-гибридный центр «Вихра», Мстиславский район | 2011 | 250 | – | – | – |
| 2012 | 250 | – | – | – |
| 2013 | 250 | – | 2 500 | 600 |
| 2014 | 250 | – | 2 500 | 600 |
| 2015 | 250 | – | 2 500 | 600 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 7  к мероприятиям по выполнению Республиканской программы реконструкции, технического переоснащения и строительства комплексов по выращиванию свиней в 2011–2015 годах |

Строительство племенных репродукторов первого порядка в 2011–2015 годы

|  |  |
| --- | --- |
| Годы | Мощность, поросят в год |
| Брестская область | |
| ОАО «Березовский ККЗ», Березовский район | |
| 2011–2012 | 24 000 |
| Витебская область | |
| ОАО «Агрокомбинат «Юбилейный», Оршанский район | |
| 2011–2012 | 30 000 |
| ОАО «Глубокский комбикормовый завод», Глубокский район | |
| 2014–2015 | 30 000 |
| Гомельская область | |
| ЧУП «Полесье-Агроинвест», Петриковский район | |
| 2011–2015 | 24 000 |
| Гродненская область | |
| ЛРС УП «Можейково», Лидский район | |
| 2011–2012 | 24 000 |
| ОАО «Лидахлебопродукт», Лидский район | |
| 2011–2012 | 24 000 |
| СПК имени Черняховского, Кореличский район | |
| 2014–2015 | 30 000 |
| Минская область | |
| РУП «Заречье», Смолевичский район | |
| 2011–2012 | 36 000 |
| ГП «ЖодиноАгроПлемЭлита», Смолевичский район | |
| 2014–2015 | 36 000 |
| Могилевская область | |
| СПК «Полыковичи», Могилевский район | |
| 2011–2012 | 24 000 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 8  к мероприятиям по выполнению Республиканской программы реконструкции, технического переоснащения и строительства комплексов по выращиванию свиней в 2011–2015 годах |

Комплектование новых свиноводческих комплексов ремонтным молодняком в 2012–2015 годах

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Годы | Потребность в ремонтных свинках, голов | В том числе по импорту, голов |
|
| Брестская область | | |
| ОАО «Березовский ККЗ», Березовский район | | |
| 2012 | 1 600 | 1 600 |
| Филиал «Приозерный» ОАО «Дрогичинский КЗ», Дрогичинский район | | |
| 2012 | 1 600 | – |
| ОАО «Жабинковский комбикормовый завод», Жабинковский район | | |
| 2013 | 1 600 | – |
| Свинокомплекс «Сухое» ОАО «Дрогичинский КЗ», Ивановский район | | |
| 2012 | 1 600 | – |
| 2013 | 1 500 | – |
| СПК «Агро-Мотоль», Ивановский район | | |
| 2012 | 350 | 350 |
| СПК «Квасевичи», Ивацевичский район | | |
| 2013 | 1 600 | – |
| ОАО «Беловежский», Каменецкий район | | |
| 2012 | 3 000 | – |
| 2013 | 3 000 | – |
| СПК «Дворецкий», Лунинецкий район | | |
| 2012 | 1 600 | 1 600 |
| СПК «Хотиславский», Малоритский район | | |
| 2012 | 350 | 350 |
| ОАО «Пинский КХП», Пинский район | | |
| 2012 | 1 600 | 1 600 |
| Государственное предприятие «Припять-2009», Столинский район | | |
| 2012 | 1 600 | – |
| Витебская область | | |
| Частное предприятие «АСБ Новатор», Бешенковичский район | | |
| 2012 | 1 600 | 1 600 |
| КУСП «Друйский», Браславский район | | |
| 2013 | 800 | – |
| Филиал «Лучеса» ОАО «ВКХП», Витебский район | | |
| 2013 | 1 600 | – |
| ОАО «Рудаково», Витебский район | | |
| 2013 | 1 600 | – |
| КУСХП «Северный», Городокский район | | |
| 2012 | 2 000 | – |
| СПК «Рубежница», Лиозненский район | | |
| 2013 | 800 | – |
| ОАО «Полоцкий КХП», Полоцкий район | | |
| 2012 | 1 600 | 1 600 |
| ОАО «Комайский-АГРО», Поставский район | | |
| 2012 | 1 600 | – |
| РУП «Дружбинец», Сенненский район | | |
| 2014 | 800 | – |
| СПК «Корольки», Толочинский район | | |
| 2013 | 1 600 | – |
| ЧУП «Сорочино», Ушачский район | | |
| 2012 | 1 600 | – |
| Гомельская область | | |
| Государственное предприятие «Чемерисский», Брагинский район | | |
| 2012 | 800 | 800 |
| ОАО «Андреевка-Агро», Буда-Кошелевский район | | |
| 2012 | 800 | 800 |
| Частное предприятие «Радуга-Агро» ОАО «Гомельский мясокомбинат», Ветковский район | | |
| 2012 | 1 600 | 1 600 |
| ОАО «Совхоз-комбинат «Сож», Гомельский район | | |
| 2013 | 1 500 | 1 500 |
| Колхоз (СПК) «Урицкое», Гомельский район | | |
| 2012 | 800 | – |
| ОАО «Агрокомбинат «Южный», Гомельский район | | |
| 2013 | 1 600 | – |
| КСУП «Агрокомбинат «Новый путь», Добрушский район | | |
| 2012 | 800 | 800 |
| КСУП «Ельск», Ельский район | | |
| 2012 | 800 | – |
| ОАО «Калинковичский мясокомбинат» филиал «Зеленочи», Калинковичский район | | |
| 2012 | 1 600 | 1 600 |
| Государственное предприятие «Лепешинский», Кормянский район | | |
| 2012 | 800 | 800 |
| КСУП «Новая Нива», Лельчицкий район | | |
| 2012 | 800 | 800 |
| Государственное предприятие «Козенки-Агро», Мозырский район | | |
| 2012 | 1 600 | 1 600 |
| КУП «Владимировский-Головчицы», Наровлянский район | | |
| 2012 | 800 | – |
| ОАО «Бумажкова-агро», Октябрьский район | | |
| 2012 | 800 | – |
| ЧУП «Полесье-Агроинвест», Петриковский район | | |
| 2012 | 1 600 | – |
| Филиал «Советская Белоруссия» ОАО «Речицкий комбинат хлебопродуктов», Речицкий район | | |
| 2012 | 1 600 | 800 |
| ЧУП «Золак-Агро», Светлогорский район | | |
| 2013 | 1 600 | – |
| Государственное предприятие «Судково», Хойникский район | | |
| 2012 | 800 | – |
| Гродненская область | | |
| СПК «Макаровцы», Берестовицкий район | | |
| 2012 | 800 | 400 |
| СПК «Дотишки», Вороновский район | | |
| 2013 | 1 600 | – |
| СПК «Нива-2003», Гродненский район | | |
| 2012 | 1 600 | – |
| РУСП «Гродненское племпредприятие», Гродненский район | | |
| 2012 | 200 | 200 |
| СПК «Гранит-Агро», Дятловский район | | |
| 2012 | 1 600 | – |
| СПК имени Черняховского, Кореличский район | | |
| 2012 | 1 600 | – |
| РСУП «Совхоз «Лидский», Лидский район | | |
| 2012 | 1 500 | 1 500 |
| 2013 | 1 500 | – |
| ЛРС УП «Можейково», Лидский район | | |
| 2012 | 1 600 | 1 600 |
| Комплекс «Прогресс» ОАО «Лидахлебопродукт», Лидский район | | |
| 2013 | 1 600 | – |
| Филиал «Мостовский кумпячок» частного предприятия «Скидельагропродукт», Мостовский район | | |
| 2012 | 1 600 | 800 |
| СПК «Негневичи», Новогрудский район | | |
| 2012 | 800 | – |
| СРДУП «Свитязь» ТРУП «Барановичское отделение Белорусской железной дороги», Новогрудский район | | |
| 2013 | 800 | – |
| СПК «Ворняны», Островецкий район | | |
| 2012 | 1 600 | – |
| СПК «Краковка», Ошмянский район | | |
| 2012 | 1 600 | – |
| 2013 | 1 600 | – |
| СПК имени Суворова, Слонимский район | | |
| 2013 | 1 600 | – |
| Минская область | | |
| СПК «Бродец», Березинский район | | |
| 2013 | 1 600 | – |
| ОАО «Свинокомплекс Борисовский», Борисовский район | | |
| 2012 | 1 600 | – |
| ОАО «Борисовский мясокомбинат», Борисовский район | | |
| 2014 | 1 600 | 1 600 |
| 2015 | 1 050 | 1 050 |
| УП «Борисовский комбинат хлебопродуктов» ОАО «Минскоблхлебопродукт», Борисовский район | | |
| 2012 | 1 600 | – |
| 2013 | 1 600 | 1 600 |
| СПК «Нарочанские зори», Вилейский район | | |
| 2012 | 1 600 | 1 600 |
| СПК «Першаи-2003», Воложинский район | | |
| 2012 | 1 600 | – |
| СООО «Данпрод», Воложинский район | | |
| 2014 | 3 700 | 3 700 |
| Филиал «ММК-Агро» УП «Минский мясокомбинат», Дзержинский район | | |
| 2012 | 1 600 | 1 600 |
| Свиноводческий комплекс дер. Яжевичи ОАО «Клецкий ККЗ», Клецкий район | | |
| 2013 | 1 600 | – |
| Государственное предприятие «Племенной завод Красная Звезда», Клецкий район | | |
| 2012 | 1 600 | 800 |
| 2014 | 1 600 | – |
| ОАО «Крупский райагросервис», Крупский район | | |
| 2013 | 1 600 | – |
| СПК «Заболотский», Любанский район | | |
| 2012 | 1 600 | 1 600 |
| УП «Агрокомбинат «Ждановичи», Минский район | | |
| 2012 | 1 600 | 1 600 |
| СПК «Агрокомбинат Снов», Несвижский район | | |
| 2012 | 1 500 | – |
| 2013 | 1 600 | – |
| СПК «17 сентября», Несвижский район | | |
| 2012 | 1 600 | 1 600 |
| 2013 | 1 600 | – |
| РУП «Заречье», Смолевичский район | | |
| 2012 | 1 700 | – |
| ГП «ЖодиноАгроПлемЭлита», Смолевичский район | | |
| 2015 | 1 700 | – |
| СПК «Решающий», Солигорский район | | |
| 2013 | 1 600 | – |
| СПК «Большевик-Агро», Солигорский район | | |
| 2012 | 1 600 | 1 600 |
| ОАО «Слуцкий мясокомбинат», Слуцкий район | | |
| 2012 | 1 600 | 1 600 |
| 2015 | 1 216 | 1 216 |
| Филиал «Агрокомплекс «Белая Русь» ОАО «Слуцкий комбинат хлебопродуктов», Узденский район | | |
| 2012 | 1 600 | – |
| Могилевская область | | |
| СПК «Гигант», Бобруйский район | | |
| 2012 | 800 | 800 |
| ОАО «Бобруйский КХП», Бобруйский район | | |
| 2012 | 1 500 | 500 |
| 2013 | 800 | 800 |
| СПК «Обидовичи», Быховский район | | |
| 2013 | 1 600 | – |
| СПК «Овсянка», Горецкий район | | |
| 2012 | 1 600 | 1 600 |
| Государственное предприятие «Племзавод «Ленино», Горецкий район | | |
| 2012 | 1 600 | – |
| СПК «Черневский», Дрибинский район | | |
| 2014 | 1 600 | – |
| ОАО «Климовичский КХП», Климовичский район | | |
| 2012 | 1 600 | 800 |
| УКСП «Совхоз «Доброволец», Кличевский район | | |
| 2012 | 500 | 500 |
| 2013 | 2 500 | 2 500 |
| Производственное РУП «БЦЗ», Костюковичский район | | |
| 2012 | 800 | – |
| СПК «Полыковичи», Могилевский район | | |
| 2013 | 1 600 | – |
| СДП «Авангард» РУП «Могилевское отделение Белорусской железной дороги», Могилевский район | | |
| 2015 | 1 440 | 1 440 |
| ОАО «Агрокомбинат «Восход», Могилевский район | | |
| 2012 | 1 500 | – |
| 2013 | 1 600 | – |
| СПК «Мазоловский», Мстиславский район | | |
| 2012 | 1 600 | 800 |
| Государственное предприятие «Селекционно-гибридный центр «Вихра», Мстиславский район | | |
| 2012 | 350 | 350 |
| ОАО «Осиповичиагропромтехснаб», Осиповичский район | | |
| 2013 | 1 600 | – |
| СПК «Колхоз «Антоновский», Чаусский район | | |
| 2013 | 1 600 | – |
| ОАО «Агросервис», г. Чаусы | | |
| 2013 | 1 600 | – |
| Частное предприятие «Агрокомплекс «Светлый», Чериковский район | | |
| 2013 | 1 600 | – |
| Всего по республике | | |
| 2012 | 86 450 | 40 150 |
| 2013 | 53 200 | 6 400 |
| 2014 | 9 300 | 5 300 |
| 2015 | 5 406 | 3 706 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 9  к мероприятиям по выполнению  Республиканской программы  реконструкции, технического  переоснащения и строительства  комплексов по выращиванию  свиней в 2011–2015 годах (в редакции постановления  Совета Министров  Республики Беларусь 09.06.2014 № 561) |

Объемы производства комбикормов для комплексов по выращиванию свиней в 2011–2015 годах

(тыс. тонн)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование областей | Объемы производства по годам | | | | | | | | | |
| 2011 | | 2012 | | 2013 | | 2014 | | 2015 | |
| всего | в том числе на комбинатах хлебо- продуктов | всего | в том числе на комбинатах хлебо- продуктов | всего | в том числе на комбинатах хлебо- продуктов | всего | в том числе на комбинатах хлебо- продуктов | всего | в том числе на комбинатах хлебо- продуктов |
| Брестская | 265 | 240 | 285 | 260 | 300 | 275 | 275 | 255 | 305 | 280 |
| Витебская | 275 | 255 | 280 | 260 | 275 | 255 | 220 | 205 | 230 | 210 |
| Гомельская | 210 | 200 | 245 | 230 | 265 | 240 | 245 | 225 | 255 | 235 |
| Гродненская | 325 | 130 | 335 | 130 | 350 | 130 | 365 | 160 | 375 | 170 |
| Минская | 320 | 280 | 320 | 285 | 390 | 355 | 540 | 500 | 555 | 525 |
| Могилевская | 145 | 135 | 160 | 140 | 210 | 175 | 175 | 135 | 175 | 130 |
| Итого | 1 540 | 1 240 | 1 625 | 1 305 | 1 790 | 1 430 | 1 820 | 1 480 | 1 895 | 1 550 |